#
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5ª REGIÃO MILITAR
#### PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/5

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

1. FINALIDADE
Estabelecer procedimentos para a identificação de eventos capazes de afetar a consecução dos processos do Parque Regional de Manutenção/5, bem como administrá-los de modo a mantê-los compatíveis com o apetite a riscos, tudo com a finalidade de aprimorar os controles internos da gestão e possibilitar garantia razoável ao cumprimento dos objetivos da OM.
2. REFERÊNCIAS
a. Instrução Normativa Conjunta nº 01 – CGU e MP, de 10 MAIO 16 – dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal.

b. Portaria nº 465-Cmt Ex, de 17 MAIO 17-Institui a Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB10-T-01.004), 1ª Edição, 2017.

c. Portaria nº 222-EME, de 05 JUN 17 – Aprova a Metodologia da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB20-D-07.089), 1ª Edição, 2017.

d. Portaria nº 213-EME, de 7 JUN 16 – Aprova o Manual Técnico (EB20-MT-11.002) Gestão de Processos, 1ª Edição, 2016.

e. Portaria nº 214-EME, de 07 JUN 16 – Aprova o Manual Técnico (EB20-MT-11.003) Gestão de Indicadores de Desempenho, 1ª Edição, 2016.

f. Portaria nº 197-EME, de 1º SET 15 – Aprova o Manual Técnico (EB20-MT-11.001) Padrão de Modelagem de Processos do Exército.

g. Portaria n°306-EME, de 22 DEZ 14 – Aprova a Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEx).

3. EXECUÇÃO
a. Comitê de Riscos e Controle
1) Atribuição
Compete ao Comitê de Gestão de Riscos e Controle:
 – Elaborar o processo de gestão de riscos;
 – estabelecer o apetite a risco em função da relação risco/retorno que se pretende assumir;
 – avaliar anualmente a adequação de recursos humanos e financeiros destinados à gestão de riscos e controles internos;
 – definir indicadores de desempenho de gerenciamento de riscos;
 – realizar trimestralmente reuniões de análise de gestão de riscos;
 – reunir-se semestralmente para avaliar, revisar e adequar o respectivo processo de gestão de risco;
 – atualizar semestralmente o portfólio de riscos prioritários;
 – reunir-se anualmente para avaliar, revisar e adequar o Plano de Gestão de Riscos;
– estabelecer mecanismos de comunicação e reporte internos para apoiar e incentivar a responsabilização e a propriedade de riscos;
 – comunicar a toda a OM ou repartição os benefícios da gestão de riscos;
 – realizar a supervisão da gestão de riscos e controles da OM;
 – supervisionar os trabalhos dos proprietários de riscos; e
 – consolidar o relatório anual de gestão de riscos.
2) Composição
Presidente: Ten Cel JASON FERRARI RISSO, Diretor;
Vice-Presidente: Ten Cel EDUARDO AUGUSTO RIBEIRO MACHADO, Subdiretor;

Membros:

Ten Cel WENDELL RUFINO ABDO, Chefe da Divisão Técnica;

Maj ANDRÉ LUÍS DE VASCONCELOS CARDOSO, Chefe da Seção de Engenharia e da Seção de Informática;

Maj RANDAL GONÇALVES DA CRUZ, Chefe da Fiscalização Administrativa;

Maj WAGNER GAIO, Chefe da 1ª Seção;

Maj PAULO HENRIQUE PUEHRINGER, Chefe da SALC;

Maj LEONARDO DE OLIVEIRA ELPES, Chefe da 3ª Seção;

Maj MATHEUS AUGUSTO DA MATTA CARVALHO, Chefe do PPCP;

Cap MARCOS OLIVEIRA, Chefe da 4ª Seção.

1º Ten PABLO WILLY BRUNDO STREB, Oficial de Comunicação Social.

3) Processos
Chefe da 1ª Seção:
P1 – Seleção Complementar
P2 – Pagamento de Pessoal
P3 – Atendimento médico
P4 – Atendimento odontológico
Chefe da 3ª Seção:
P5 – Instrução Individual Básica
P6 – Instrução Individual de Qualificação
 Fiscal Administrativo:
P7 – Recebimento e expedição
P8 – Aprovisionamento
P9 – Conformidade de registro e gestão
Chefe da 4ª Seção:
P10 – Serviço de manutenção das instalações
Chefe Seção de Engenharia:
P11 – Destinação de resíduos de produção
P12 – Prevenção de acidente do trabalho
Chefe da SALC:
P13 – Aquisição, Licitação e Contratos
Chefe da RP:
P14 – Elaboração de Informativos
Chefe da DT:
P15 – Manutenção de Fuzis
P16 – Modernização de M113B
P17 – Produção de Coletes
P18 – Produção de Barracas
b. Equipes de Gestão de Riscos e Controle
1) Atribuição
 – elaborar o processo de gestão de riscos da Seção/Repartição, inclusive o respectivo Plano de Gestão de Riscos;
 – definir os indicadores de desempenho de gerenciamento de riscos que estejam alinhados com os do escalão enquadrante;
 – reunir-se semestralmente para avaliar, revisar e adequar o respectivo processo de gestão de riscos;
 – atualizar semestralmente o Portfólio de Riscos Prioritários da Seção/Repartição (TOP 15), mas gerenciando os demais riscos possíveis por meio dos seus processos;
 – reunir-se anualmente para avaliar, revisar e adequar o Plano de Gestão de Riscos;
 – supervisionar os trabalhos dos proprietários de riscos; e
 – consolidar o Relatório Anual da Gestão de Riscos.
2) Composição
Seção/Subunidade	Chefe	Membros
Divisão Técnica	Ten Wendell Rufino Abdo	1º Ten Sérgio João Buffon junior e 1º Ten Hanameel Carlos Vieira Gomes
Engenharia	Maj André Luís de Vasconcelos Cardoso	Cap Rodrigo de Azevedo Rodrigues Paulo
Informática	Maj André Luís de Vasconcelos Cardoso	1º Sgt Cleber dos Santos Garcia
Fiscalização Administrativa	Maj Randal Gonçalves da Cruz	2º Sgt Joelcio, 3º Sgt Nascimento, 2º Sgt Kuchnir, 1º Ten Figueiredo, 3º Sgt Crovador, 3º Sgt Delfino, 2º Ten Felipe Ruy, STen Edson Soares, Cb Assis, e Cb Loureiro
1ª Seção	Maj Wagner Gaio	2º Sgt Heber Alexandre de Araújo e 3º Sgt Tatiane Pereira
SALC	Maj Paulo Henrique Puehringer	Cb Alisson de Lima Moreira
3ª Seção	Maj Leonardo de Oliveira Elpes	S Ten Ronald Nunes Machado
4ª Seção	Cap Marcos Oliveira	2º ten Rosinaldo Ferreira da Silva
Comunicação Social	1º Ten Pablo Willy Brundo Streb	2º Ten Adhemar Oliveira da Silva

c. Proprietários de riscos

1) Atribuição
 – assegurar que o risco seja gerenciado de acordo com esta Política e o Plano de Gestão de Riscos;
 – monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a garantir que as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em níveis adequados, de acordo com esta Política e o Plano de Gestão de Riscos;
 – assegurar a implementação dos planos de ação definidos para tratamento dos riscos sob sua responsabilidade;
 – garantir que as informações adequadas sobre o risco estejam disponíveis em todos os níveis da organização, considerando o seu respectivo sigilo;
 – operacionalizar os controles internos da gestão; e
 – identificar e comunicar as deficiências de gestão de riscos e de controles internos.
Para fins de responsabilização, destaca-se que os proprietários de riscos respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
2) Processos sob respectiva responsabilidades (Gestores de Risco)
 – Proprietário de risco: Chefe da 1ª Seção
P1 – Seleção Complementar
 – Proprietário de risco: Chefe da 3ª Seção
P5 – Instrução Individual Básica
P6 – Instrução Individual de Qualificação
 – Proprietário de risco: Chefe do R Exp
P7 – Recebimento e Expedição
 – Proprietário de risco: Chefe da SALC
P13 – Aquisição, Licitação e Contratos
 – Proprietário de risco: Chefe do SPP
P2 – Pagamento de Pessoal
 – Proprietário de risco: Chefe do setor de aprovisionamento
P8 – Aprovisionamento
 – Proprietário de risco: Conformador de registro e gestão
P9 – Conformidade de registro e gestão
 – Proprietário de risco: Chefe da SMAST
P11 – Destinação de resíduos de produção
P12 – Prevenção de acidente do trabalho
 – Proprietário de risco: Adj da 4ª Seção
P10 – Serviço de manutenção das instalações
 – Proprietário de risco: RP
P14 – Elaboração de Informativos
 – Proprietário de risco: Médico
P3 – Atendimento médico
 – Proprietário de risco: Dentista
P4 – Atendimento odontológico
 – Proprietário de risco: Chefe do PPCP
P15 – Manutenção de Fuzis
P16 – Modernização de M113B
P17 – Produção de Coletes
P18 – Produção de Barracas
d. Militares e servidores civis em geral
1) Atribuição
a) contribuir nas atividades de identificação e avaliação dos riscos inerentes aos processos de sua responsabilidade;
b) comunicar tempestivamente os riscos inerentes aos seus processos, não mapeados anteriormente; e
c) apoiar os gestores na definição dos planos de ação necessários para tratamento dos riscos.
4. Cronograma de trabalho
OCASIÃO	ATIVIDADES
17 DEZ 17	Anexos A, B e C
31 JAN 18	Anexos D, E e F
A partir de 31 MAR 18
Diário	Acompanhamento dos riscos e controles dos processos
Quinzenal	Brainstorming sobre surgimento de novos riscos
Mensal	Relatório de Monitoramento de Indicadores de Riscos
JUN, SET e DEZ 18	Reuniões de Análise da Gestão de Riscos
JUN, SET e DEZ 18	Relatório das Reuniões de Análise da Gestão de Riscos
JUN e DEZ 18	Atualização da Matriz de Riscos e Controles
JUN e DEZ 18	Atualização do Portfólio de Riscos Prioritários
DEZ 18	Relatório Anual de Gestão de Riscos
DEZ 18	Atualização do Plano de Gestão de Riscos

5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a. A gestão dos riscos será realizada de forma individualizada, conforme o Anexo B – Plano de Tratamento de Riscos;
b. O apetite a riscos está limitado a riscos altos, conforme a definição contida no Art. 39 da Política de Gestão de Riscos do Exército;
c. Os riscos extremos, conforme previsto na Política e na Metodologia de Gestão de Riscos só deverão ser aceitos com autorização do comandante da 5ª Região Militar, conforme parágrafo 1º do artigo 39 da Política de Gestão de Riscos.
d. Os riscos que, devido à evolução dos acontecimentos, vierem a atingir os níveis “Alto” e “Extremo” serão sempre avaliados pelo CGRiC em Reuniões de Análise da Gestão de Riscos, para as devidas comunicações e providências emergenciais.
e. No Anexo D – Matriz de Riscos e Controles, as avaliações de eficácia dos controles serão efetuadas pelos gestores dos riscos, ao realizarem a autoavaliação do controle, e, posteriormente, pelo Ch EGRIC. O CGRiC também deverá periodicamente realizar a avaliação destes controles, especialmente quando o Ch EGRiC for o próprio gestor do risco, bem como deverá avaliar também os controles do Portfólio de Riscos Prioritários.
f. O presente Plano de Gestão foi estruturado com base no modelo disponibilizado pela SPE3/3ª SCh EME, datado de 18 JUL 17, o qual sofreu algumas adaptações provenientes de material disponibilizado em instrução proferida pela 5ª ICFEx (2016), além de outras com base em necessidades identificadas pela Subseção de Gestão.
g. A Seção de Engenharia deverá supervisionar a execução do PGR nos diversos setores da OM.

6. MATRIZES DOS PROCESSOS
a. 1ª Seção

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir do Pq R Mnt/5
Anexo A – MATRIZ DOFA
Aprovado em:
___/___/___

Maj WAGNER
Ch da 1ª Seção
1ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)

Regras de preenchimento: / Q1: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui no aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q2: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui na redução dos impactos da ameaça “Y”. / Q3: com que intensidade o Ponto Fraco “X” dificulta o aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q4: com que intensidade o Ponto Fraco “X” contribui na vulnerabilidade aos impactos da ameaça “Y”. / Correlação: → Nula = 0 → Positiva = 1 → Muito Positiva = 2 / Capacidades: → Ofensiva (Q1 – Q3) → Defensiva (Q2 – Q4)		OPORTUNIDADES					CONSOLIDAÇÃO	AMEAÇAS					CONSOLIDAÇÃO
		Treinamento de pessoal (EAD)	Atualização quanto às legislações	Recebimento de visita de orientação técnica (VOT)	Colaboração para a boa imagem da OM	Melhoria na qualidade de vida dos militares		Possíveis falhas na incorporação de Sd EV	Possibilidade de danos à imagem da instituição	Possibilidade de falhas na segurança da rede	Falta de recursos financeiros	Conflito de interesses (Ex.: executar e fiscalizar a mesma tarefa)
PONTOS FORTES	Utilização de sistemas eletrônicos do EB	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	Experiência profissional	2	0	1	0	1	4	2	1	0	1	0	4
	Segregação de função	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	2	4
	Facilidade de transporte rápido ao HgeC em casos de emergência	0	0	0	1	2	3	0	1	0	0	0	1
	Proximidade dos médicos e dentista com os militares da OM	0	0	0	2	2	4	0	1	0	0	0	1
	Atendimento prioritário em casos de emergência médica	0	0	0	1	2	3	0	1	0	0	0	1
	Facilidade para solicitação de exames e encaminhamentos médicos	0	0	0	1	2	3	0	1	0	0	0	1
CONSOLIDAÇÃO							22						12
PONTOS FRACOS	Prazo limitado para realização das missões	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2
	Baixa dos médicos (31 Jan)	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	Falha de comunicação	0	2	1	0	0	3	1	0	0	2	0	3
	Falta de capacitação	1	1	1	0	0	3	1	0	1	0	0	2
	Efetivo reduzido	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	Grande número de missões externas	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
CONSOLIDAÇÃO							12						8

Capacidade Ofensiva = (Q1-Q3) = 22-12 = 10
Capacidade Defensiva = (Q2-Q4) = 12-8 = 4

Aprovado em:
___/___/___

Maj WAGNER
Ch da 1ª Seção
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir do Pq R Mnt/5
Anexo B – MATRIZ DE PROCESSOS / ATIVIDADES E RISCOS
1ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE		OBJETIVO(S)		FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	RISCOS
						DESCRIÇÃO	COMENTÁRIOS
FINALÍSTICO	Seleção complementar	P1	Selecionar o efetivo variável	O1	Pouco tempo para a pesquisa social	Deixar de avaliar ou obter informações relevantes	Possíveis problemas sociais que o soldado possa ter e não seja identificado no processo de seleção podem acarretar problemas para a OM
	Processo de Pagamento de Pessoal	P2	Efetuar o pagamento de pessoal dentro do prazo legal	O2	Funcionamento da FAP digital	Não envio do pagamento	Quando o militar não recebe o pagamento na data estabelecida, o problema pode refletir no seu desempenho durante o trabalho
	Atendimento médico	P3	Promover a saúde dos militares da OM e seus dependentes	O3	Anamnese detalhada e atendimento individualizado	Desconhecimento de condições que podem causar danos	O militar deve perceber uma condição de risco potencial e se preocupar em manter sua integridade física, como nos casos em que são necessários o uso de EPI
	Atendimento Odontológico	P4	Manter a saúde bucal da tropa e proporcionar condições de autocuidado em saúde bucal	04	Pouco interesse por parte da tropa	Não realizar consultas periódicas preventivas	Grande parte dos pacientes não tem o hábito de procurar atendimento odontológico para prevenção e rotina, a maior procura ainda é pelo tratamento curativo

Aprovado em:
___/___/___

Maj WAGNER
Ch da 1ª Seção
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir do Pq R Mnt/5
Anexo C – MATRIZ DE FATORES DOS RISCOS E CONTROLES
1ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE	OBJETIVO	RISCOS / (EFEITOS)	CAUSA POTENCIAL	FATOR DE RISCO (CAUSA)			CONSEQUÊNCIA	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE DETECTIVO	PLANO DE CONTINGÊNCIA
					FONTE	VULNERABILIDADE	Nr
FINALÍSTICO	Seleção Complementar	Selecionar o efetivo variável	Deserções, exclusões a bem da disciplina, Anulações de incorporação (incapaz B1, B2 e C)	Não ter sido considerado o risco social do indivíduo, suas vulnerabilidades, sejam familiares, psicológicas, amizades, etc.	Processos	Redução do efetivo ao longo do ano	FR01	Queda na produção, aumento da demanda das Seções Administrativas e CJM	Melhorar a Pesquisa Social	Ações Inopinadas na Cia	Solicitar apoio de mão de obra para OM da região
	Processo de Pagamento de Pessoal	Efetuar o pagamento de pessoal dentro do prazo legal	Não ocorrer o pagamento de pessoal	Falta de informação no ato de Incorporação	Pessoas	O responsável não informar os dados do incorporado ao SPP	FR02	Não lançamento do militar no sistema de pagamento	S/1 informar ao SPP e subunidade a relação de incorporados determinando as providências	Checklist do SPP com a informação da subunidade	Lançar as informações no sistema de pagamento
				Falta de informação no ato de reintegração	Processos	Apresentação informal	FR03	Não lançamento do militar no sistema de pagamento	S/1 informar à companhia via SPED a reintegração do militar determinando as providências a serem tomadas	Checklist do SPP com a informação da subunidade	Lançar as informações no sistema de pagamento

	PROCESSO / ATIVIDADE	OBJETIVO	RISCOS / (EFEITOS)	CAUSA POTENCIAL	FATOR DE RISCO (CAUSA)			CONSEQUÊNCIA	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE DETECTIVO	PLANO DE CONTINGÊNCIA
					FONTE	VULNERABILIDADE	Nr
FINALÍSTICO	Atendimento médico	Promover a Saúde dos militares da OM e seus familiares	Riscos de contaminação	Manuseio incorreto dos materiais	Pessoas	Contato direto com o paciente, materiais químicos e biológicos	FR04	Risco de infecção	Treinar o pessoal envolvido com o processo saúde doença	Agir imediatamente sobre a condição patológica	Solicitar apoio ao HgeC
	Atendimento odontológico	Manter a saúde bucal da tropa e proporcionar condições de autocuidado em saúde bucal	Situações e casos de dor e infecções de origem odontológica	Ausência de cuidados de higiene bucal	Pessoas	Ausência de medidas protetivas e preventivas	FR05	Aumento da demanda	Medidas educacionais e atendimento simplificado	Visita coletiva programada ao consultório odontológico	Visita coletiva programada ao consultório odontológico
				Desconhecimento de noções básicas de higiene	Pessoas

FONTES DE FATORES DE RISCO:	→ Processos	→ Pessoas	→ Sistemas de T.I.	→ Estrutura Organizacional	→ Estrutura Física	→ Tecnologia de produto ou de produção

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir do Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj WAGNER
Ch da 1ª Seção

Anexo D – MATRIZ DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE RISCOS
1ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)

OBJETIVO	Nº Obj	RISCOS	Nº / Risco	P	I	P x I	O Prio	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
Selecionar o efetivo variável	O1	Deserções, exclusões a bem da disciplina, Anulações de incorporação (incapaz B1, B2 e C)	R01	2	4	8	3º	Alto/Médio	Evitar a incorporação de conscritos problemas	2º Sgt Arantes
Efetuar o pagamento de pessoal dentro do prazo legal	02	Não ocorrer o pagamento de pessoal	R02	2	3	6	4º	Médio/Baixo	Evitar lançar o pagamento sem conferência de dados e nas últimas horas de envio	1º Ten Mauro
Promover a Saúde dos militares da OM e seus familiares	03	Riscos de contaminação	R03	3	3	9	2º	Alto/Médio	Evitar a exposição ao risco através do uso de EPI’s e treinamentos de educação continuada na área	2º Ten Nathalie
Manter a saúde bucal da tropa e proporcionar condições de autocuidado em saúde bucal	04	Situações e casos de dor e infecções de origem odontológica	R04	4	3	12	1º	Alto/Médio	Evitar as ocorrências relacionadas a problemas bucais que prejudiquem o andamento das atividades da OM	1º Ten Larissa
NÍVEL DE RISCO AGRUPADO			MÉDIA				-		-	-

DESCRI-TOR	DESCRIÇÃO – PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO – IMPACTO	NÍVEL
Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e, não raro, de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o processo.	Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, impactando fortemente outros processos, causando impactos de dificílima reversão nos objetivos.	5
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual ou conhecida em uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos.	4
Média	Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém constante. Seu histórico de ocorrência é de conhecimento da maioria dos gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações ou atividades da organização, de projetos, programas ou processos, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.	3
Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do processo.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos pequenos nos objetivos.	2
Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos, relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas.	1

ESCALA PARA NÍVEL DE RISCO AGRUPADO:	Baixo → de 1 a 2,9	Médio → de 3 a 7,9	Alto → de 8 a 14,9	Extremo → de 15 a 25

TRATAMENTOS:	Evitar	Aceitar	Mitigar	Compartilhar	Transferir

Anexo E – PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj WAGNER
Ch da 1ª Seção
1ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)
(OBS: Riscos em ordem de prioridade)

APÊNDICE	CÓDIGO DO RISCO	PROCESSO	RISCO	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
1	R04	Atendimento odontológico	Situações e casos de dor e infecções de origem odontológica	Alto/Médio	Evitar as ocorrências relacionadas a problemas bucais que prejudiquem o andamento das atividades da OM	1º Ten Larissa
2	R03	Atendimento médico	Riscos de contaminação	Alto/Médio	Evitar a exposição ao risco através do uso de EPI’s e treinamentos de educação continuada na área	2º Ten Nathalie
3	R01	Seleção Complementar	Deserções, exclusões a bem da disciplina, Anulações de incorporação (incapaz B1, B2 e C)	Alto/Médio	Evitar a incorporação de conscritos problemas	2º Sgt Arantes
4	R02	Processo de Pagamento de Pessoal	Não ocorrer o pagamento de pessoal	Médio/Baixo	Evitar lançar o pagamento sem conferência de dados e nas últimas horas de envio	1º Ten Mauro

APÊNDICE 1 – RISCO (R04): situações e casos de dor e infecções de origem odontológica
Gestor: 1º Ten Larissa

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 4 x 3 =12			Resposta ao risco: Medidas de profilaxia
Classificação final: Médio		P x I (com medidas de tratamento): 2 x 3 = 6
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Atendimento periódico programado e ações de esclarecimento	1º Ten Larissa	Semestralmente	Seção de Saúde	O atendimento programado e periódico auxilia na manutenção da boa condição de saúde bucal		Propagando informações através de palestras	R$ 0,00
						Prevenindo cáries e infecções	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% atendimentos realizados	Resultado	(Nº de atendimentos realizados / Nº de emergências) X 100	100 %			X			X			X			X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: não havendo procura para procedimentos preventivos
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Conscientizar a tropa sobre a prevenção de ocorrências odontológicas	1º Ten Larissa	Informes periódicos mensais	Seção de saúde	Para evitar dor e infecção de origem odontológica	Palestras para conscientização da tropa, marcação de consulta seletiva a fim de evitar futuras emergências de origem odontológica.	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2: Caso o profissional dentista esteja de férias
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Situações de emergência devem ser encaminhadas ao PAMO. Eletivos devem aguardar o retorno do profissional dentista	Praças da Seção de Saúde.	Assim que detectado o problema.	Seção de Saúde	Para atendimento imediato	Através de encaminhamento em receituário	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

LARISSA GUIMARÃES PUPO – 1º Ten
Chefe da Seção de Saúde
APÊNDICE 2 – RISCO (R03): riscos de contaminação
Gestor: 2º Ten Nathalie

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 3x3 = 9			Resposta ao risco: evitar a exposição ao risco através do uso de EPI e treinamentos de educação continuada na área.
Classificação final: Médio		P x I (com medidas de tratamento): 2x3 = 6
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Realizar a correta lavagem das mãos; usar EPI’s como luvas e óculos, quando necessário, e descartar os pérfuros em local adequado.	2º Ten Nathalie	Sempre que for realizado procedimentos em pacientes	Seção de Saúde	Evitar infecção cruzada e acidentes com perfurocortantes		Garantindo um ambiente seguro e adequado, tanto para o profissional de saúde quanto para o paciente.	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Número de acidentes perfurocortantes	Resultado	Número de acidentes perfurocortantes em um mês	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: ocorreu a contaminação
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Encaminhar ao Hospital do Trabalhador	2º Ten Nathalie	Imediatamente após ocorrida a contaminação	Seção de Saude	Porque o Hospital do Trabalhador é referência na cidade de Curitiba em verificação e tratamento de possíveis contaminações hospitalares	Encaminhamento de pedido médico	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

NATHALIE DE PAULA DAMIÃO – 2º Ten
Médica Perita
APÊNDICE 3 – RISCO (R01): deserções, exclusões a bem da disciplina, Anulações de incorporação (incapaz B1, B2 e C)
Gestor: 2º Sgt Arantes

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 2 x 4 = 8			Resposta ao risco: evitar a incorporação de conscritos problemas.
Classificação final: Médio		P x I (com medidas de tratamento): 1 x 4= 4
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Evitar a incorporação de conscritos problemas.	Ch 1ª Sec/ Presidente da seleção complementar	Durante o processo de seleção complementar	1ª Seção	Para selecionar os melhores candidatos para prestação do serviço militar		Através de seleção rigorosa feita por entrevistadores durante o processo de seleção complementar	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Quantidade de conscritos bons selecionados por vaga disponível na OM	Resultado	(Qtde de conscritos bons – Qtde em excesso de conscritos bons) / Vagas previstas na OM	100,00%	X					X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: ocorrer deserções, exclusões a bem da disciplina, Anulações de incorporação (incapaz B1, B2 e C)
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Solicitar apoio de efetivo à 5ª RM	Chefe da 1ª Seção	Assim que for plotado o problema	1ª Seção	Para completar o efetivo	Através de Diex para a 5ª RM	R$ 0,00 (custo administrativo)

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

CARLOS DAYVSON ARANTES E SILVA– 2º Sgt
Auxiliar da 1ª Seção

APÊNDICE 4 – RISCO (R02): não ocorrer o pagamento de pessoal.
Gestor: 1º Ten Mauro

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 2 x 4 = 8			Resposta ao risco: Mitigar com realocação de militares de outras seções
Classificação final: Médio		P x I (com medidas de tratamento): 2 x 3= 6
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Evitar lançar o pagamento sem conferência de dados e nas últimas horas de envio.	1º Ten Mauro	2 dias antes término prazo	SPP	Para ter tempo hábil de revisar e corrigir possíveis erros nos dados de pagamento		Após o operador do FAP lançar os dados, confrontar com Adt Pgto e acertar as divergências encontradas.	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Quantidade de dados de pagamento de militares lançados no mês	Resultado	(Qtde de dados certos por mil)/(Qtde mil no mês)X100	100,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: não ocorreu o pagamento na primeira corrida
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Realizar o pagamento na segunda corrida	1º Ten Mauro	Assim que o problema for diagnosticado	1ª Seção	Para corrigir o problema	Corrigindo-se o problema ocorrido na primeira corrida	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

MAURO SÉRGIO SOARES SANTOS – 1º Ten
Chefe da Seção de Pagamento de Pessoal

Anexo F – MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj WAGNER
Ch da 1ª Seção
1ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)
APÊNDICE 1 – PROCESSOS / ATIVIDADES CRÍTICOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P1	R01	2	4	8	3º	Alto	Evitar	FR01
P2	R02	2	3	6	4º	Médio	Evitar	FR02
P3	R03	3	3	9	2º	Alto	Evitar	FR03
P4	R04	4	3	12	1º	Alto	Evitar	FR04
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		8,75	-	Alto	-	-	MÉDIA						MÉDIA

APÊNDICE 2 – RISCOS PRIORITÁRIOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P4	R04	4	3	12	1º	Alto	Evitar	FR04
P3	R03	3	3	9	2º	Alto	Evitar	FR03
P1	R01	2	4	8	3º	Alto	Evitar	FR01
P2	R02	2	3	6	4º	Médio	Evitar	FR02
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		8,75	-	Alto	-	-	MÉDIA						MÉDIA

* Com a aplicação das medidas de controle (preventivo e detectivo) e de contingenciamento relacionados no Anexo C.
** Controle/Plano é considerado EFICAZ se apresenta resultados positivos em pelo menos 90% das ocorrências, caso contrário, é considerado INEFICAZ.

b. 3ª Seção

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir do Pq R Mnt / 5
Aprovado em:
___/___/___

Maj ELPES
Ch da 3ª Seção

ANEXO A – MATRIZ DOFA
3ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)

Regras de preenchimento: / Q1: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui no aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q2: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui na redução dos impactos da ameaça “Y”. / Q3: com que intensidade o Ponto Fraco “X” dificulta o aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q4: com que intensidade o Ponto Fraco “X” contribui na vulnerabilidade aos impactos da ameaça “Y”. / Correlação: → Nula = 0 → Positiva = 1 → Muito Positiva = 2 / Capacidades: → Ofensiva (Q1 – Q3) = 20 → Defensiva (Q2 – Q4) = 20		OPORTUNIDADES					CONSOLIDAÇÃO	AMEAÇAS					CONSOLIDAÇÃO
		Novo sistema corporativo de gestão (COTER)	Implantação da Política de Gestão de Riscos – EB	Participação em Prêmios de Qualidade	Capacitações gratuitas	Recursos para II B e CTTEP		Restrições orçamentárias	Suspensão dos cursos de capacitações gratuitos	Rotatividade dos Ass Ges das OMDS	Redução das parcerias em instrução	Indisponibilidade do CICBA
PONTOS FORTES	Qualificação da equipe	2	0	1	2	0	5	1	2	2	1	0	6
	Chefia com canal de acesso direto ao Cmt	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	Instalações físicas adequadas	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	2	5
	Bom ambiente de trabalho	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	Padronização dos procedimentos	2	2	2	0	0	6	0	0	0	1	0	1
	Acessibilidade à internet e intranet	0	0	1	1	2	4	0	1	0	0	0	1
	Relacionamento direto com todos os setores	0	0	1	0	2	3	0	0	2	0	0	2
CONSOLIDAÇÃO		4	4	7	3	4	44	3	4	4	3	2
PONTOS FRACOS	Retorno da documentação exigida das instruções	0	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0
	Local (auditório) para instrução	0	2	1	1	0	4	1	2	0	0	0	3
	Aquisição de MEM	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	0	3
	Falta de impressora colorida	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Falta de máquina de plastifcação	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
CONSOLIDAÇÃO		0	4	3	1	4	24	3	3	0	0	0	12

Capacidade Ofensiva = (Q1-Q3) = 44-24 = 20
Capacidade Defensiva = (Q2-Q4) = 32-12 = 20

Aprovado em:
___/___/___

Maj ELPES
Ch da 3ª Seção
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5

ANEXO B – MATRIZ DE PROCESSOS / ATIVIDADES E RISCOS
3ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE		OBJETIVO(S)		FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	RISCOS
						DESCRIÇÃO	COMENTÁRIO
FINALÍSTICO	IIB	P5	Formar o reservista de 2ª categoria, também chamado “combatente básico”	O1	Alcançar o padrão mínimo exigido para cada Obj da instrução básica	Falta/baixa à instrução	Deixar, o soldado, de comparecer às instruções por motivo de saúde ou falta de controle da equipe de instrução
	IIQ	P6	Formar o reservista de 1ª categoria, também chamado “combatente mobilizável”	O2	Alcançar o padrão mínimo exigido para cada Obj da instrução de qualificação	Falta/baixa à instrução ou desistência/desligamento do aluno no CFC	Deixar, o soldado ou aluno do CFC, de comparecer às instruções por motivo de saúde, falta de controle da equipe de instrução ou desistência/desligamento do aluno no CFC

Anexo C – MATRIZ DE FATORES DOS RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj ELPES
Ch da 3ª Seção
3ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE	OBJETIVO	RISCOS / (EFEITOS)	CAUSA POTENCIAL	FATOR DE RISCO (CAUSA)			CONSEQUÊNCIA	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE DETECTIVO	PLANO DE CONTINGÊNCIA
					FONTE	VULNERABILIDADE	Nr
FINALÍSTICO	IIB	Formar o reservista de 2ª categoria, também chamado “combatente básico”	Falta/baixa à instrução	Problemas de saúde ou desvio de função	Processos	Baixa imunidade e baixa resistência física	FR01	Deixar de comparecer às instruções e absorver o aprendizado exigido	Cuidar da saúde e praticar atividade física progressiva e regular	Visitas médicas periódicas e cumprimento do QTFM	Reforçar o controle sobre os soldados e instrutores, acompanhando o previsto nos QTS
					Processos	Baixa priorização da instrução frente as demandas da produção	FR02	Desvio de função, deixando o instruendo de participar das instruções	Conscientizar os militares sobre a importância da formação básica	Controle do efetivo nas instruções	Instrução de orientação ao quadro de profissionais da OM
	IIQ	Formar o reservista de 1ª categoria, também chamado “combatente mobilizável”	Falta/baixa à instrução ou desistência/desligamento do aluno no CFC	Baixa ou afastamento por motivo de saúde, falta de controle da equipe de instrução (desvio de função), ou deserção	Pessoas	Baixa ocasionada por sobrecarga de esforço ou desmotivação/problemas pessoais	FR03	Deixar de comparecer às instruções e queda da produtividade	Seguir o QTS, acompanhamento pessoal de cada instruendo pelos chefes diretos	Visitas médicas periódicas e cumprimento do QTFM e QTS	Reforçar o controle sobre os soldados/aluno do CFC e instrutores, acompanhando o previsto nos QTS
					Processos	Baixa priorização da instrução frente as demandas da produção	FR04	Desvio de função, deixando o instruendo de participar das instruções	Conscientizar os militares sobre a importância da formação de qualificação	Controle do efetivo nas instruções	Instrução de orientação ao quadro de profissionais da OM

FONTES DE FATORES DE RISCO:	→ Processos	→ Pessoas	→ Sistemas de T.I.	→ Estrutura Organizacional	→ Estrutura Física	→ Tecnologia de produto ou de produção

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir do Pq R Mnt / 5
Aprovado em:
___/___/___

Maj ELPES
Ch da 3ª Seção

Anexo D – MATRIZ DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE RISCOS
3ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)

OBJETIVO	Nº Obj	RISCOS	Nº / Risco	P	I	P x I	O Prio	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
Formar o reservista de 2ª categoria, também chamado “combatente básico”	O1	Falta/baixa à instrução	R01	1	4	4	2º	Médio/Baixo	Mitigar a falta/baixa e planejar a recuperação da instrução	Maj Elpes
									Mitigar a falta/baixa e aumentar o controle sobre o efetivo	Cap Saragioto
Formar o reservista de 1ª categoria, também chamado “combatente mobilizável”	02	Falta/baixa à instrução ou desistência/desligamento do aluno no CFC	R02	2	4	8	1°	Alto/Baixo	Mitigar a falta/baixa e planejar a recuperação da instrução	Maj Elpes
									Mitigar a falta/baixa e aumentar o controle sobre o efetivo	Cap Saragioto
NÍVEL DE RISCO AGRUPADO			MÉDIA			6,00	-	Alto/Baixo	-	-

DESCRI-TOR	DESCRIÇÃO – PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO – IMPACTO	NÍVEL
Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e, não raro, de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o processo.	Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, impactando fortemente outros processos, causando impactos de dificílima reversão nos objetivos.	5
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual ou conhecida em uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos.	4
Média	Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém constante. Seu histórico de ocorrência é de conhecimento da maioria dos gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações ou atividades da organização, de projetos, programas ou processos, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.	3
Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do processo.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos pequenos nos objetivos.	2
Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos, relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas.	1

ESCALA PARA NÍVEL DE RISCO AGRUPADO:	Baixo → de 1 a 2,9	Médio → de 3 a 7,9	Alto → de 8 a 14,9	Extremo → de 15 a 25

TRATAMENTOS:	Evitar	Aceitar	Mitigar	Compartilhar	Transferir

Anexo E – PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
Aprovado em:
___/___/___

Maj ELPES
Ch da 3ª Seção
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
3ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)
(OBS: Riscos em ordem de prioridade)

APÊNDICE	CÓDIGO DO RISCO	PROCESSO	RISCO	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
1	R02	IIQ	Falta/baixa à instrução	Alto/Baixo	Mitigar a falta/baixa e planejar a recuperação da instrução	Maj Elpes
					Mitigar a falta/baixa e aumentar o controle sobre o efetivo	Cap Saragioto
2	R01	IIB	Falta/baixa à instrução	Médio/Baixo	Mitigar a falta/baixa e planejar a recuperação da instrução	Maj Elpes
					Mitigar a falta/baixa e aumentar o controle sobre o efetivo	Cap Saragioto

APÊNDICE 1 – RISCO (R02): Falta/baixa à instrução.
Gestor: Cap Saragioto

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 2 x 4 = 8			Resposta ao risco: Reforçar o controle sobre os soldados e instrutores, acompanhando o previsto nos QTS e repor as instruções perdidas.
Classificação final: Baixo		P x I (com medidas de tratamento): 1 x 2 = 2
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Apurar as faltas e os motivos, determinando o comparecimento imediato dos faltosos à instrução	Instrutor/Cmt ou Adj de Pel	No início de cada instrução	No local da instrução	Mitigar e evitar as faltas às instruções		Por meio de chamada (relação dos soldados)	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de faltas à instrução	Resultado	(Nr de faltosos / Nr total de instruendos) * 100	0% até final da IIQ	X	X	X	X				X	X	X	X	X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: reforçar o controle sobre os soldados e instrutores, acompanhando o previsto nos QTS.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Apurar as faltas e os motivos, determinando o comparecimento imediato dos faltosos à instrução	Instrutor/Cmt ou Adj de Pel	No início de cada instrução	No local da instrução	Mitigar e evitar as faltas às instruções	Por meio de chamada (relação dos soldados)	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2: ministrar instrução de orientação ao quadro de profissionais da OM
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Orientar os militares sobre a importância da formação de qualificação, a fim de evitar o desvio do destino dos instruendos	Cmt Cia/S3	No início do período da IIQ	Auditório	Conscientizar o efetivo profissional da importância do comparecimento dos instruendos à instrução	Por meio de palestra	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 3: planejar a recuperação da instrução
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Providenciar a reposição das instruções perdidas	S3/Instrutor	No final de cada período, na semana de recuperação	No local da instrução	Para que se alcance todos os objetivos propostos	Prevendo em QTS a reposição das instruções para os instruendos que faltaram ou não atingiram os objetivos propostos na sessão de instrução	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

LEONARDO DE OLIVEIRA ELPES – Maj
Chefe da 3ª Seção
APÊNDICE 2 – RISCO (R01): Falta/baixa à instrução
Gestor: Cap Saragioto

Classificação inicial: Médio		P x I (sem medidas de tratamento): 1 x 4 = 4			Resposta ao risco: Reforçar o controle sobre os soldados e instrutores, acompanhando o previsto nos QTS e repor as instruções perdidas.
Classificação final: Baixo		P x I (com medidas de tratamento): 1 x 2 = 2
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Apurar as faltas e os motivos, determinando o comparecimento imediato dos faltosos à instrução	Instrutor/Cmt ou Adj de Pel	No início de cada instrução	No local da instrução	Mitigar e evitar as faltas às instruções		Por meio de chamada (relação dos soldados)	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de faltas à instrução	Resultado	(Nr de faltosos / Nr total de instruendos) X 100	0% até final da IIQ	X	X	X	X				X	X	X	X	X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: reforçar o controle sobre os soldados e instrutores, acompanhando o previsto nos QTS
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Apurar as faltas e os motivos, determinando o comparecimento imediato dos faltosos à instrução	Instrutor/Cmt ou Adj de Pel	No início de cada instrução	No local da instrução	Mitigar e evitar as faltas às instruções	Por meio de chamada (relação dos soldados)	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2: ministrar instrução de orientação ao quadro de profissionais da OM
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Orientar os militares sobre a importância da formação de qualificação, a fim de evitar o desvio do destino dos instruendos	Cmt Cia/S3	No início do período da IIB	Auditório	Conscientizar o efetivo profissional da importância do comparecimento dos instruendos à instrução	Por meio de palestra	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 3: planejar a recuperação da instrução
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Providenciar a reposição das instruções perdidas	S3/Instrutor	No final de cada período, na semana de recuperação	No local da instrução	Para que se alcance todos os objetivos propostos	Prevendo em QTS a reposição das instruções para os instruendos que faltaram ou não atiingiram os objetivos propostos na sessão de instrução	R$ 0,00 (custo administrativo)

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

LEONARDO DE OLIVEIRA ELPES – Maj
Chefe da 3ª Seção

Anexo F – MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj ELPES
Ch da 3ª Seção
3ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)
APÊNDICE 1 – PROCESSOS / ATIVIDADES CRÍTICOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P5	R01	1	4	4	2º	Médio	Mitigar	FR01
P6	R02	2	4	8	1º	Alto	Mitigar	FR02
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		6,00	-	Médio	-	-	MÉDIA						MÉDIA

APÊNDICE 2 – RISCOS PRIORITÁRIOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P6	R02	2	4	8	1º	Alto	Mitigar	FR02
P5	R01	1	4	4	2º	Médio	Mitigar	FR01
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		6,00	-	Médio	-	-	MÉDIA						MÉDIA

* Com a aplicação das medidas de controle (preventivo e detectivo) e de contingenciamento relacionados no Anexo C.
** Controle/Plano é considerado EFICAZ se apresenta resultados positivos em pelo menos 90% das ocorrências, caso contrário, é considerado INEFICAZ.

c. Fiscalização Administrativa

Aprovado em:
___/___/___

Maj RANDAL
Fiscal Administrativo
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir do Pq R Mnt / 5

ANEXO A – MATRIZ DOFA
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
(1º Semestre de 2018)

Regras de preenchimento: / Q1: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui no aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q2: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui na redução dos impactos da ameaça “Y”. / Q3: com que intensidade o Ponto Fraco “X” dificulta o aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q4: com que intensidade o Ponto Fraco “X” contribui na vulnerabilidade aos impactos da ameaça “Y”. / Correlação: → Nula = 0 → Positiva = 1 → Muito Positiva = 2 / Capacidades: → Ofensiva (Q1 – Q3) = 20 → Defensiva (Q2 – Q4) = 20		OPORTUNIDADES				CONSOLIDAÇÃO	AMEAÇAS					CONSOLIDAÇÃO
		Integração da Seção ao SISCOFIS	Cursos de capacitação profissional	Participação em Prêmios de Qualidade	Futura implantação do SISLOG		Atraso na entrega dos materiais	Indisponibilidade de impressão	Restrições orçamentárias	Falta de acesso à rede de computadores	Possibilidade de vetores
PONTOS FORTES	Qualificação da equipe	2	1	2	1	6	2	0	1	1	1	5
	Dimensões das instalações físicas adequadas	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Entendimento da importância da Segurança do trabalho	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Existência de inspeções periódicas	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	1
	Controle de gêneros eficaz	0	1	2	2	4	0	0	1	0	1	2
	Busca constante pela certificação do PASA	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	1
	Controle de vetores	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1	3
	Respostas rápidas as solicitações	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
CONSOLIDAÇÃO		2	4	8	3	17	3	1	4	2	5	15
PONTOS FRACOS	Efetivo reduzido	1	1	0	0	2	1	1	0	0	1	3
	Instalações inadequadas	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	3
	Falta de equipamento	1	1	0	0	2	0	1	0	1	1	3
	Resistência à cultura de medição de resultados	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
CONSOLIDAÇÃO						7						9

Capacidade Ofensiva = (Q1-Q3) = 17-7 = 10
Capacidade Defensiva = (Q2-Q4) = 15-9 = 6

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj RANDAL
Fiscal Administrativo
ANEXO B – MATRIZ DE PROCESSOS / ATIVIDADES E RISCOS
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE		OBJETIVO(S)		FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	RISCOS
						DESCRIÇÃO	COMENTÁRIO
FINALÍSTICO	Recebimento e expedição	P7	Coordenar o recebimento e expedição dos materiais previstos para manutenção.	O1	Conferência eficiente dos materiais recebidos e expedidos.	Materiais recebidos com alterações não lançadas na documentação de Recolhimento.	Demandas altas no que diz respeito às atividades de recebimento e expedição podem gerar uma ineficiência nos detalhes dos processos envolvidos, como a conferência minuciosa de todos os itens presentes nas Guias de Recolhimento.
	Aprovisionamento	P8	Oferecer suporte a tropa com alimentação diária e controlar os níveis de segurança de estoque dos gêneros alimentícios.	O2	Previsão dos dias e refeições a serem apoiadas, com no mínimo 2(dois) dias de antecedência.	Saque inferior ao necessário para a alimentação dos militares a serem atendidos.	Falta de comunicação em tempo oportuno para que se tomem as devidas providências.
	Conformidade de registro e gestão	P9	Conformidade diária sem restrição.	03	Apresentação do documento hábil do registro de gestão.	Não haver documento hábil do registro de gestão diário para a execução no SIAFI.	Os registros de gestão devem ser comprovados por documentos que autorizam sua execução, caso um registro não possua o respectivo documento hábil a conformidade diária deve ser apresentada com restrição.

Anexo C – MATRIZ DE FATORES DOS RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj RANDAL
Fiscal Administrativo
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE	OBJETIVO	RISCOS / (EFEITOS)	CAUSA POTENCIAL	FATOR DE RISCO (CAUSA)			CONSEQUÊNCIA	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE DETECTIVO	PLANO DE CONTINGÊNCIA
					FONTE	VULNERABILIDADE	Nr
FINALÍSTICO	Recebimento e expedição	Coordenar o recebimento e expedição dos materiais previstos para manutenção	Materiais recebidos com alterações não lançadas na documentação de Recolhimento	Negligência documental por parte das OMS, que trazem seus diversos materiais sem guia. Conferência ineficiente por ocasião do recebimento de materiais	Processos	Gerenciamento documental ineficiente por parte das OMS que trazem seus materiais para manutenção	FR01	Dificuldade na organização, identificação e controle dos materiais desprovidos da documentação específica	Cobrança às OMS no que tange à documentação específica dos materiais	Revisão periódica das documentações inerentes aos materiais recebidos	Contato imediato com a OM responsável pela documentação faltante. Recebimento, apenas, mediante documentação
					Pessoa	Falta de disciplina nos processos de conferência de material	FR02	Recebimentos ineficientes, gerando inconsistências no momento da manutenção e dificuldades por ocasião da expedição	Conferência minuciosa dos materiais recebidos	Revisão frequente dos diversos materiais recebidos	Diálogo direto com as OMS sobre as alterações encontradas após o recebimento
	Aprovisionamento	Oferecer suporte a tropa com alimentação diária e controlar os níveis de segurança de estoque dos gêneros alimentícios	Saque inferior ao necessário para a alimentação dos militares a serem atendidos	Falta de comunicação em tempo oportuno para que se tomem as devidas providências	Pessoa	Comunicação tardia	FR03	Possível falta de alimentação e sobrecarga desnecessária sobre o Setor de Aprovisionamento	O militar a ser apoiado, antes de sair de sua OM de origem, verificar a existência do DIEx de apoio	Militares solicitando refeição sem ter um documento prévio de solicitação	-

PROCESSO / ATIVIDADE	OBJETIVO	RISCOS / (EFEITOS)	CAUSA POTENCIAL	FATOR DE RISCO (CAUSA)			CONSEQUÊNCIA	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE DETECTIVO	PLANO DE CONTINGÊNCIA
				FONTE	VULNERABILIDADE	Nr
Conformidade de registro e gestão	Conformidade diária sem restrição	Não haver documento hábil do registro de gestão diário para a execução no SIAFI	Não impressão do documento	Pessoal e TI	Tempestividade na apresentação do documento para comprovação	FR04	Impossibilidade de apresentar a conformidade sem restrição – Conformidade com restrição	Solicitar os documentos com antecedência a conformidade do dia	Ir pessoalmente a seção responsável e obter o documento	Solicitar determinação do Cmdo para remessa do documento

FONTES DE FATORES DE RISCO:	→ Processos	→ Pessoas	→ Sistemas de T.I.	→ Estrutura Organizacional	→ Estrutura Física	→ Tecnologia de produto ou de produção

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir do Pq R Mnt / 5
Aprovado em:
___/___/___

Maj RANDAL
Fiscal Administrativo

Anexo D – MATRIZ DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE RISCOS
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
(1º Semestre de 2018)

OBJETIVO	Nº Obj	RISCOS	Nº / Risco	P	I	P x I	O Prio	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
Coordenar o recebimento e expedição dos materiais previstos para manutenção	O1	Materiais recebidos com alterações não lançadas na documentação de Recolhimento	R01	2	4	8	1º	Alto / Alto	Mitigar com um processo de conferência minuciosa dos itens a serem recebidos	2º Ten Acir
Oferecer suporte a tropa com alimentação diária e controlar os níveis de segurança de estoque dos gêneros alimentícios	02	Saque inferior ao necessário para a alimentação dos militares a serem atendidos	R02	2	4	8	2º	Alto / Médio	Mitigar solicitando documento que comprove a solicitação de apoio(documento este encaminhado em tempo oportuno)	2º Ten Felipe Ruy
Conformidade diária sem restrição	03	Não haver documento hábil do registro de gestão diário para a execução no SIAFI	R03	1	1	1	3º	Baixo/Baixo	Evitar apresentar a conformidade diária sem os devidos documentos comprobatórios do registro de gestão ou registros com restrições	1º Ten Figueiredo
NÍVEL DE RISCO AGRUPADO			MÉDIA			5,67	-	Médio/Médio	-	-

DESCRI-TOR	DESCRIÇÃO – PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO – IMPACTO	NÍVEL
Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e, não raro, de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o processo.	Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, impactando fortemente outros processos, causando impactos de dificílima reversão nos objetivos.	5
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual ou conhecida em uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos.	4
Média	Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém constante. Seu histórico de ocorrência é de conhecimento da maioria dos gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações ou atividades da organização, de projetos, programas ou processos, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.	3
Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do processo.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos pequenos nos objetivos.	2
Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos, relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas.	1

ESCALA PARA NÍVEL DE RISCO AGRUPADO:	Baixo → de 1 a 2,9	Médio → de 3 a 7,9	Alto → de 8 a 14,9	Extremo → de 15 a 25

TRATAMENTOS:	Evitar	Aceitar	Mitigar	Compartilhar	Transferir

Anexo E – PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj RANDAL
Fiscal Administrativo
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
(1º Semestre de 2018)
(OBS: Riscos em ordem de prioridade)

APÊNDICE	CÓDIGO DO RISCO	PROCESSO	RISCO	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
1	R01	Recebimento e expedição	Materiais recebidos com alterações não lançadas na documentação de Recolhimento	Alto / Alto	Mitigar com um processo de conferência minuciosa dos itens a serem recebidos	2º Ten Acir
2	R02	Aprovisionamento	Saque inferior ao necessário para a alimentação dos militares a serem atendidos	Alto / Médio	Mitigar solicitando documento que comprove a solicitação de apoio(documento este encaminhado em tempo oportuno)	2º Ten Felipe Ruy
3	R03	Conformidade diária sem restrição	Não haver documento hábil do registro de gestão diário para a execução no SIAFI	Baixo/Baixo	Evitar apresentar a conformidade diária sem os devidos documentos comprobatórios do registro de gestão ou registros com restrições	1º Ten Figueiredo

APÊNDICE 1 – RISCO (R01): materiais recebidos com alterações não lançadas na documentação de Recolhimento.

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 2 x 4 = 8			Resposta ao risco: Mitigar com um processo de conferência minuciosa dos itens a serem recebidos.
Classificação final: Alto		P x I (com medidas de tratamento): 2 x 4 = 8
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Realizar um processo de conferência minuciosa dos itens a serem recebidos	3º Sgt Betbeder / Cb Christian	Por ocasião do recebimento de materiais	Divisão Técnica ( DT)	Procedimentos de conferência detalhada são de suma importância para a verificação de alterações não relacionadas na guias de recolhimento		Realização de um checklist, para a facilitar o processo de conferência dos itens	R$ 0,00
Nos casos de recebimento de material sem documentação, é necessário contactar a OM em questão para que providencie a documentação	2º Ten Acir / / 3º Sgt Betbeder	Por ocasião do recebimento de materiais sem documentação	Seção de Recebimento e Expedição	O contato telefônico vai agilizar o envio das documentações faltantes		Contato telefônico direto com a 4ª seção da OM em questão para que envie as documentações faltantes	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de entregas não executadas	Resultado	(Nr de entregas não executadas / Nr total de entregas) X 100	5% por demanda			X			X			X			X
% de entregas com problemas técnicos	Resultado	(Nr de entregas problemáticas / Nr total de entregas) X 100	25% por demanda			X			X			X			X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA

HIPÓTESE 1: caso haja documentação faltante nos materiais recebidos.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Contato imediato com a OM responsável pela documentação faltante.	2º Ten Acir / / 3º Sgt Betbeder	Assim que detectado o problema	Seção de Recebimento e expedição	O contato telefônico vai agilizar o envio das documentações faltantes	Contato telefônico direto com a 4ª seção da OM em questão para que envie as documentações faltantes	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2: caso as alterações não estejam lançadas na Guia de Recolhimento por ocasião do Recebimento
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Realizar um processo de conferência minuciosa dos itens a serem recebidos, lançando as alterações não mencionadas na guia de recolhimento	3º Sgt Betbeder / Cb Christian	Por ocasião do recebimento de materiais	Seção de Recebimento e expedição	A realização de uma conferência eficiente vai otimizar o processo de recebimento, revelando, até mesmo, alterações não lançadas nas guias de recolhimento	A realização de um cheklist com os todos os itens a serem conferidos	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

ACIR PEREIRA GONÇALVES – 2º Ten
Chefe da Seção de Recebimento e Expedição
APÊNDICE 2 – RISCO (R02): saque inferior ao necessário para a alimentação dos militares a serem atendidos.
Gestor: 2º Ten Felipe Ruy

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 2 x 4 = 8			Resposta ao risco: Mitigar solicitando documento que comprove a solicitação de apoio(documento este encaminhado em tempo oportuno).
Classificação final: Médio		P x I (com medidas de tratamento): 1 x 4= 4
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Conferir a relação de solicitação de apoio com os militares existentes	Sgt Dia e Permanência de Dia	Durante o período de refeições	St Aprv	Controle sobre o efetivo apoiado		Conferência das relações de apoio	R$ 0,00
Conferência dos militares arranchados	Sgt Dia	Durante o período de refeições	Na entrada dos cassinos	Controle sobre o efetivo arranchado		Controlando a entrada dos militares arranchados através de relação proveniente da Companhia Mnt/CSv	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de militares não previstos que desejam realizar refeições	Resultado	(militares não previstos que desejam realizar refeições / Nr total de pessoas alimentadas) X 100	< 5% por mês			X			X			X			X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA

HIPÓTESE 1: caso haja militares não relacionados na relação, que desejam realizar a refeição.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Solicitar para que estes esperem todos os militares arranchados previstos se alimentarem, para que depois o Sgt Dia autorize o efetivo excedente avançar	Sgt Dia	Assim que detectado o problema	Entrada dos Cassino	Para que não falte alimentação aos militares previstos para se alimentarem	Controle dos apoios a serem prestados	R$ 0,00
Solicitar o arranchamento na Companhia Mnt/CSv com antecedência	Militares que desejam realizar refeições no St Aprv	No prazo solicitado pela Cia Mnt/CSV	Cia Mnt/CSV	Ter uma previsão do efetivo para que possa ser retirada quantidade correta de gêneros	Conscientização da rotina da solicitação de arranchamento	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

**Incluir indicação de Boletim Interno que tenha publicado o resultado de determinado treinamento e/ou outras informações.

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

FELIPE KAMEM RUY – 2ºTEN
Encarregado do Setor de Aprovisionamento

APÊNDICE 3 – RISCO (03): não haver documento hábil do registro de gestão diário para a execução no SIAFI.
Gestor: 1º Ten Figueiredo

Classificação inicial: Baixo		P x I (sem medidas de tratamento): 1			Resposta ao risco: Evitar apresentar a conformidade diária sem os devidos documentos comprobatórios do registro de gestão ou registros com restrições
Classificação final: Baixo		P x I (com medidas de tratamento): 1
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Acompanhar Os Registros De Gestão No Siafi Diariamente	Of Conformador	Diariamente	Siafi	Execução Da Conformidade Diária		Através De Login No Siafi	R$ 0,00
Cobrar Os Documentos Hábeis Até O 3º Dia Da Execução Do Registro Da Gestão No Siafi	Of Conformador	Até O 3º Dia Da Execução Do Registro Da Gestão No Siafi	Direto Na Seção Executante	Comprovação Da Conformidade Diária		Via Diex Direto Para O Chefe Da Seção	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% DE DIAS SEM RESTRIÇÃO	QUANT	DIAS SEM RESTRIÇÃO/DIAS COM REGISTRO DE GESTÃO X 100	100,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: não Entrega Do Documento Hábil Até O 3º Dia Do Registro
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Impressão da conformidade diária	Of conformador	No dia seguinte ao registro	seção de conf. doc.	Para acompanhar todos os registros	Análise de cada registro no documento impresso	R$ 0,00
Solicitação dos documentos comprobatório	Of conformador	Até o 3º dia do registro de gestão no SIAFI	seção de conf. doc.	Para registrar a conformidade diária	Solicitação pessoal ou via DIEx no sped	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2: entrega de documento errado ou com pendências
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Devolução do documento para correção ou recompletamento	of. conformador	Até o 3º dia do registro no siafi	seção de conf. doc.	Para comprovação da conformidade diária conforme manual	Corrigindo o erro ou apresentando documento complementar	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

CEZAR FIGUEIREDO – 1º TEN
Oficial Conformador
Anexo F – MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj RANDAL
Fiscal Administrativo
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
(1º Semestre de 2018)
APÊNDICE 1 – PROCESSOS / ATIVIDADES CRÍTICOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P7	R01	2	4	8	1º	Alto	Mitigar	FR01
P8	R02	2	4	8	2º	Alto	Mitigar	FR02
P9	R03	1	1	1	3º	Baixo	Evitar	FR03
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		5,67	-	Médio	-	-	MÉDIA						MÉDIA

APÊNDICE 2 – RISCOS PRIORITÁRIOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P7	R01	2	4	8	1º	Alto	Mitigar	FR01
P8	R02	2	4	8	2º	Alto	Mitigar	FR02
P9	R03	1	1	1	3º	Baixo	Evitar	FR03
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		5,67	-	Médio	-	-	MÉDIA						MÉDIA

* Com a aplicação das medidas de controle (preventivo e detectivo) e de contingenciamento relacionados no Anexo C.
** Controle/Plano é considerado EFICAZ se apresenta resultados positivos em pelo menos 90% das ocorrências, caso contrário, é considerado INEFICAZ.

d. 4ª Seção

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Cap MARCOS OLIVEIRA
Ch da 4ª Seção
ANEXO B – MATRIZ DE PROCESSOS / ATIVIDADES E RISCOS
4ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)

PROCESSO / ATIVIDADE		OBJETIVO(S)		FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	RISCOS
					DESCRIÇÃO	COMENTÁRIO
Serviço de manutenção das instalações	P10	Realizar ações preventivas e corretivas nas instalações da OM.	01	Manutenção periódica.	Não serem realizadas manutenções preventivas corretamente.	A manutenção preventiva periódica evita a necessidade de manutenções corretivas difíceis e onerosas.

Anexo C – MATRIZ DE FATORES DOS RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Cap MARCOS OLIVEIRA
Ch da 4ª Seção
4ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE	OBJETIVO	RISCOS / (EFEITOS)	CAUSA POTENCIAL	FATOR DE RISCO (CAUSA)			CONSEQUÊNCIA	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE DETECTIVO	PLANO DE CONTINGÊNCIA
					FONTE	VULNERABILIDADE	Nr
FINALÍSTICO	Serviço de manutenção das instalações	Realizar ações preventivas e corretivas nas instalações da OM	Não serem realizadas manutenções preventivas corretamente	Mnt executada fora das normas técnicas	Pessoas	Falta de capacitação técnica	FR01	Mnt mal executada	Solicitação de cursos	Verificar a formação do pessoal	Diálogo expositivo direto

FONTES DE FATORES DE RISCO:	→ Processos	→ Pessoas	→ Sistemas de T.I.	→ Estrutura Organizacional	→ Estrutura Física	→ Tecnologia de produto ou de produção

Aprovado em:
___/___/___

Cap MARCOS OLIVEIRA
Ch da 4ª Seção
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5

Anexo D – MATRIZ DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE RISCOS
4ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)

OBJETIVO	Nº Obj	RISCOS	Nº / Risco	P	I	P x I	O Prio	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
Realizar ações preventivas e corretivas nas instalações da OM.	01	Não serem realizadas manutenções preventivas corretamente.	R01	2	3	6	1º	Baixa/baixa	Mitigar com acompanhamento contínuo e realização de inspeções.	1º Ten Silva
NÍVEL DE RISCO AGRUPADO			MÉDIA			6,00	-	Baixa/Baixa	-	-

DESCRI-TOR	DESCRIÇÃO – PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO – IMPACTO	NÍVEL
Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e, não raro, de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o processo.	Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, impactando fortemente outros processos, causando impactos de dificílima reversão nos objetivos.	5
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual ou conhecida em uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos.	4
Média	Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém constante. Seu histórico de ocorrência é de conhecimento da maioria dos gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações ou atividades da organização, de projetos, programas ou processos, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.	3
Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do processo.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos pequenos nos objetivos.	2
Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos, relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas.	1

ESCALA PARA NÍVEL DE RISCO AGRUPADO:	Baixo → de 1 a 2,9	Médio → de 3 a 7,9	Alto → de 8 a 14,9	Extremo → de 15 a 25

TRATAMENTOS:	Evitar	Aceitar	Mitigar	Compartilhar	Transferir

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5

Aprovado em:
___/___/___

Cap MARCOS OLIVEIRA
Ch da 4ª Seção
Anexo E – PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
4ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)
(OBS: Riscos em ordem de prioridade)

APÊNDICE	CÓDIGO DO RISCO	PROCESSO	RISCO	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
1	R01	Realizar ações preventivas e corretivas nas instalações da OM.	Não serem realizadas manutenções preventivas corretamente.	Baixa/baixa	Mitigar com acompanhamento contínuo e realização de inspeções.	1º Ten Silva

APÊNDICE 1 – RISCO (R04): não serem realizadas manutenções preventivas corretamente.
Gestor: 1º Ten Silva

Classificação inicial: Média		P x I (sem medidas de tratamento): 2 x 3 = 6			Resposta ao risco: Mitigar com acompanhamento contínuo e realização de inspeções.
Classificação final: Média		P x I (com medidas de tratamento): 2 x 2 = 4
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Refazer a manutenção	Os militares do Pelotão de Obras	Logo após a verificação da manutenção incorreta	Na Instalação	O não atendimento ao problema apresentado poderá ocasionar a descontinuidade dos trabalhos na instalação		Utilizando o suprimento e ferramental adequado; e militar habilitado	Dependerá da manutenção a ser realizada

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
DESEMPENHO	Resultado	(Manutenções Concluídas/Pedidos de Manutenção) x 100	77,00%						X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: caso a OM não possua o suprimento e o ferramental adequado para solucionar o problema apresentado
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Solicitar a aquisição do suprimento e/ ou ferramental	Chefe do Pelotão de Obras	Detectado a falta do suprimento e/ ou ferramental	Setor de Material da OM	Solucionar o mais breve possível o problema apresentado	Por intermédio de Requisições	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2: caso não haja militar habilitado a realização do serviço.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Terceirização do serviço	Almoxarife	Detectado a falta de militar habilitado	Setor de material da OM	Solucionar o mais breve possível o problema apresentado	Através de licitação ou dispensa de licitação	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

ROSINALDO FERREIRA DA SILVA – 1º Ten
Adjunto da 4ª Seção

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Cap MARCOS OLIVEIRA
Ch da 4ª Seção

4ª SEÇÃO
(1º Semestre de 2018)
APÊNDICE 1 – PROCESSOS / ATIVIDADES CRÍTICOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P10	R01	2	3	6	1º	Baixo	Mitigar	FR01
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		6	-	Baixo	-	-	MÉDIA						MÉDIA

APÊNDICE 2 – RISCOS PRIORITÁRIOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P10	R01	2	3	6	1º	Baixo	Mitigar	FR01
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		6	-	Baixo	-	-	MÉDIA						MÉDIA

* Com a aplicação das medidas de controle (preventivo e detectivo) e de contingenciamento relacionados no Anexo C.
** Controle/Plano é considerado EFICAZ se apresenta resultados positivos em pelo menos 90% das ocorrências, caso contrário, é considerado INEFICAZ.

e. Seção de Engenharia

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj CARDOSO
Ch da Seção de Engª

Anexo A – MATRIZ DOFA
SEÇÃO DE ENGENHARIA
(1º Semestre de 2018)

Regras de preenchimento: / Q1: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui no aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q2: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui na redução dos impactos da ameaça “Y”. / Q3: com que intensidade o Ponto Fraco “X” dificulta o aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q4: com que intensidade o Ponto Fraco “X” contribui na vulnerabilidade aos impactos da ameaça “Y”. / Correlação: → Nula = 0 → Positiva = 1 → Muito Positiva = 2 / Capacidades: → Ofensiva (Q1 – Q3) → Defensiva (Q2 – Q4)		OPORTUNIDADES					CONSOLIDAÇÃO	AMEAÇAS					CONSOLIDAÇÃO
		Apoio DPIMA	Bom relacionamento com a 5°RM	Curso de Seg. Trab.	Benchmarking com Emp.Civil	Zelo pela imagem da OM	Atendimento de demanda jurídica		Contaminação solo/ar	Fiscalização externa	O arrematador leva mais do que o contratado	Dificuldade de atender a demanda CRO/5	Pouco tempo de disponibilidade do recurso
PONTOS FORTES	Recurso na UG segundaria para questões ambientais	2	0	0	0	0	0	2	2	1	0	2	0	5
	Liberação de área útil de produção para destinação de resíduos	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	Comprometimento do público interno com a Segurança do Trabalho	0	0	2	1	2	2	7	0	0	0	0	2	2
	Incorporar os conceitos de Segurança do Trabalho	0	0	2	2	1	2	7	0	0	0	0	0	0
	Redução de Acidente de Serviço	0	0	2	2	1	0	5	0	0	0	0	1	1
	Agregação da Segurança do Trabalho no Planejamento de Recursos	0	0	2	1	1	2	6	0	0	0	0	1	1
PONTOS FORTES	Motivação causada pelo feedback de reuniões anteriores sobre segurança	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2
	Transmissão sistemática dos problemas do setor (OPA OSeg)	0	0	2	0	2	2	6	0	0	0	0	0	0
CONSOLIDAÇÃO					34					14
PONTOS FRACOS	Absenteísmo	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	Falta de conhecimento na atividade separação de resíduos	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	5
	Definição do método da estimativa de peso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Falta de equipamento de pesagem	2	1	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	2
	Atendimento de demanda demorado	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	2	2
CONSOLIDAÇÃO					8					11

Capacidade Ofensiva = (Q1-Q3) = 34-8 = 26
Capacidade Defensiva = (Q2-Q4) = 14-11 = 3

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj CARDOSO
Ch da Seção de Engª
ANEXO B – MATRIZ DE PROCESSOS / ATIVIDADES E RISCOS
SEÇÃO DE ENGENHARIA
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE		OBJETIVO(S)		FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	RISCOS
						DESCRIÇÃO	COMENTÁRIO
FINALÍSTICO	Destinação de Resíduos de Produção	P11	Alocar, de maneira ambientalmente correta, os resíduos de produção até o momento de sua destinação final	O1	Localização adequada para os resíduos de maneira a não causar danos ambientais	Vazamento de contaminação para o solo	Os resíduos gerados na produção são altamente contaminados por óleos e graxas. É necessário um local de destino com piso adequado, coberto e com caixa separadora de água e óleo
	Prevenção de Acidente de trabalho	P12	Eliminar ou reduzir ao máximo as condições que facilitem a ocorrência de acidente de trabalho	O2	Conscientização sobre a importância da segurança no ambiente de trabalho	Não utilização de equipamentos de segurança	É comum o não uso de EPI por desconforto, deixando-se de lado a segurança
						Realização de atividades sem a devida capacitação	Algumas atividades como trabalho em altura, por exemplo, exigem uma capacitação por entidade especializada. A falta de conhecimento sobre os riscos da atividade pode gerar acidentes

Anexo C – MATRIZ DE FATORES DOS RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj CARDOSO
Ch da Seção de Engª
SEÇÃO DE ENGENHARIA
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE	OBJETIVO	RISCOS / (EFEITOS)	CAUSA POTENCIAL	FATOR DE RISCO (CAUSA)			CONSEQUÊNCIA	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE DETECTIVO	PLANO DE CONTINGÊNCIA
					FONTE	VULNERABILIDADE	Nr
FINALÍSTICO	Destinação de Resíduos de Produção	Alocar, de maneira ambientalmente correta, os resíduos de produção até o momento de sua destinação final	Vazamento de contaminação para o solo	Ausência de um local coberto e com piso apropriado	Estrutura Física	Falta de recursos para construção de uma área apropriada	FR01	Contaminação do Meio Ambiente	Separar os resíduos com maior potencial poluidor em áreas cobertas	Observação rotineira para verificação de contaminação	Reforçar o controle sobre os soldados e instrutores, acompanhando o previsto nos QTS
	Prevenção de Acidente de trabalho	Eliminar ou reduzir ao máximo as condições que facilitem a ocorrência de acidente de trabalho	Não utilização de equipamentos de segurança.	Pouca cultura de se priorizar a segurança no ambiente de trabalho	Pessoas	Dificuldade na instrução e fiscalização do uso de EPI	FR02	Acidente de Trabalho	Instrução de Quadros sobre a importância do EPI	Fiscalização do uso correto de EPI	Advertir o militar que não estiver usando o EPI para que o faça
			Realização de atividades sem a devida capacitação	Demora na contratação de serviço de capacitação	Processos	Alta demanda da SALC	FR03	Acidente de trabalho	Realização de atividades de risco, na medida do possível, só por quem tenha capacitação	Observar se o militar possui a capacitação em sua ficha	Não havendo a capacitação e havendo necessidade do serviço, advertir o militar sobre os perigos da atividade e reforçar o uso de EPI

FONTES DE FATORES DE RISCO:	→ Processos	→ Pessoas	→ Sistemas de T.I.	→ Estrutura Organizacional	→ Estrutura Física	→ Tecnologia de produto ou de produção

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir do Pq R Mnt / 5
Aprovado em:
___/___/___

Maj CARDOSO
Ch da Seção de Engª

Anexo D – MATRIZ DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE RISCOS

SEÇÃO DE ENGENHARIA

(1º Semestre de 2018)

OBJETIVO	Nº Obj	RISCOS	Nº / Risco	P	I	P x I	O Prio	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
Alocar, de maneira ambientalmente correta, os resíduos de produção até o momento de sua destinação final.	O1	Vazamento de contaminação para o solo.	R01	2	4	8	3º	Alto/Médio	Evitar a contaminação Através da coordenação da atividade de destinação dos resíduos	Cap Rodrigues
Eliminar ou reduzir ao máximo as condições que facilitem a ocorrência de acidente de trabalho.	02	Não utilização de equipamentos de segurança.	R02	3	3	9	2º	Alto/médio	Mitigar a não utilização de EPI através de instrução sobre a importância de seu uso.	Cap Rodrigues
		Realização de atividades sem a devida capacitação.	R03	3	4	12	1º	Alto/Médio	Mitigar a falta de capacitação através da contratação de cursos.	Cap Rodrigues
NÍVEL DE RISCO AGRUPADO			MÉDIA			9,67	-	Alto/Médio	-	-

DESCRI-TOR	DESCRIÇÃO – PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO – IMPACTO	NÍVEL
Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e, não raro, de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o processo.	Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, impactando fortemente outros processos, causando impactos de dificílima reversão nos objetivos.	5
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual ou conhecida em uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos.	4
Média	Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém constante. Seu histórico de ocorrência é de conhecimento da maioria dos gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações ou atividades da organização, de projetos, programas ou processos, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.	3
Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do processo.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos pequenos nos objetivos.	2
Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos, relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas.	1

ESCALA PARA NÍVEL DE RISCO AGRUPADO:	Baixo → de 1 a 2,9	Médio → de 3 a 7,9	Alto → de 8 a 14,9	Extremo → de 15 a 25

TRATAMENTOS:	Evitar	Aceitar	Mitigar	Compartilhar	Transferir

Anexo E – PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj CARDOSO
Ch da Seção de Engª
SEÇÃO DE ENGENHARIA
(1º Semestre de 2018)
(OBS: Riscos em ordem de prioridade)

APÊNDICE	CÓDIGO DO RISCO	PROCESSO	RISCO	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
1	R03	Prevenção de Acidente de trabalho	Realização de atividades sem a devida capacitação	Alto/Médio	Mitigar a falta de capacitação através da contratação de cursos	Cap Rodrigues
2	R02		Não utilização de equipamentos de segurança.	Alto/Médio	Mitigar a não utilização de EPI através de instrução sobre a importância de seu uso	Cap Rodrigues
3	R01	Destinação de Resíduos de Produção	Vazamento de contaminação para o solo	Alto/Médio	Evitar a contaminação Através da coordenação da atividade de destinação dos resíduos	Cap Rodrigues

APÊNDICE 1 – RISCO (03): realização de atividades sem a devida capacitação.
Gestor: Cap Rodrigues

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 12			Resposta ao risco: Contratar serviços de capacitação.
Classificação final: Médio		P x I (com medidas de tratamento): 6
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Providenciar a contratação do serviço.	Cap Rodrigues	Anualmente	SMAST	Para que possam haver somente militares capacitados realizando atividades de risco.		Providenciando o início do processo de licitação junto à SALC.	R$ 15.000,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de militares capacitados	Resultado	(Militares capacitados/Militares que realizam atividades de risco) X 100	100,00%	X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: não realização do curso de capacitação profissional aos envolvidos
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Capacitação informal na própria OM.	Militares já capacitados	Sempre que militar sem capacitação for realizar atividade de risco	No local da atividade	Para que se possa proporcionar a devida segurança ao militar que for realizar a atividade	Instrução teórica e prática	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

RODRIGO DE AZEVEDO RODRIGUES PAULO – CAP
chefe da SMAST

APÊNDICE 2 – RISCO (02): não utilização de equipamentos de segurança.
Gestor: Cap Rodrigues

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 9			Resposta ao risco: Instrução sobre a importância de seu uso.
Classificação final: Médio		P x I (com medidas de tratamento): 3
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Providenciar a instrução de quadros sobre segurança do trabalho.	1º Ten Miguel	Anualmente	Sala de instrução	Para que os militares possam saber a importância do uso de EPI		Convocando, todo ano, os novos soldados EV para incutir-lhes a cultura da segurança do trabalho	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de militares observados não utilizando ou utilizando incorretamente o EPI	Resultado	(Nº de militares observados não utilizando ou utilizando incorretamente o EPI)/(Efetivo da Produção)X100	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: observado o militar não utilizando ou utilizando incorretamente o EPI
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Advertir o militar sobre o uso correto do EPI.	Cap Rodrigues / 1º Ten Miguel / Ch da Seção	Sempre que o militar for observado não utilizando ou utilizando incorretamente o EPI	No local da atividade	Para que se possa ser reforçado a importância do uso de EPI	Breve instrução (5 minutos)	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

RODRIGO DE AZEVEDO RODRIGUES PAULO – CAP
chefe da SMAST

APÊNDICE 3 – RISCO (01): vazamento de contaminação para o solo.
Gestor: Cap Rodrigues

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 8			Resposta ao risco: Coordenação da atividade de destinação dos resíduos.
Classificação final: Médio		P x I (com medidas de tratamento): 4
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Coordenar as atividades de destinação de resíduos de produção.	Cap Rodrigues / 1º Ten Miguel	Todas as terças e quintas-feiras às 10:00h	Área de destinação de resíduos de produção	Evitar ao máximo o dano ambiental, facilitar a reutilização de peças pela Produção e facilitar o loteamento para leilão.		Criação de uma comissão de destinação de resíduos de produção	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de resíduos de produção leiloados ou destinados de maneira ambientalmente correta.	Resultado	(Massa de resíduos de produção leiloados ou destinados de maneira ambientalmente correta)/(Massa de resíduos de produção gerados no semestre)X100	100,00%						X					X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: Observado o vazamento de óleos ou outros produtos contaminantes no solo
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Aplicar serragem no local	O primeiro que observar o vazamento	Quando for observado o vazamento	Na área de descarte de resíduos	Para que se possa reduzir o impacto ao meio ambiente	Aplicar a serragem por cima do produto derramado e aguardar a absorção pela serragem. Após isso, recolher a serragem com uma pá e acondicioná-la em uma bombona plástica com tampa	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

RODRIGO DE AZEVEDO RODRIGUES PAULO – CAP
chefe da SMAST

Anexo F – MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj CARDOSO
Ch da Seção de Engª
SEÇÃO DE ENGENHARIA
(1º Semestre de 2018)

APÊNDICE 1 – PROCESSOS / ATIVIDADES CRÍTICOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P11	R01	2	4	8	3º	Alto	Mitigar	FR01
P12	R02	3	3	9	2º	Alto	Mitigar	FR02
	R03	3	4	12	1º	Alto	Evitar	FR03
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		9,67	-	Alto	-	-	MÉDIA						MÉDIA

APÊNDICE 2 – RISCOS PRIORITÁRIOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
PA12	R03	3	4	12	1º	Alto	Evitar	FR03
	R02	3	3	9	2º	Alto	Mitigar	FR02
P11	R01	2	4	8	3º	Alto	Mitigar	FR01
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		12,0	-	Alto	-	-	MÉDIA						MÉDIA

* Com a aplicação das medidas de controle (preventivo e detectivo) e de contingenciamento relacionados no Anexo C.
** Controle/Plano é considerado EFICAZ se apresenta resultados positivos em pelo menos 90% das ocorrências, caso contrário, é considerado INEFICAZ.

f. SALC

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir do Pq R Mnt / 5
Aprovado em:
___/___/___

Maj PUEHRINGER
Ch da SALC
ANEXO A – MATRIZ DOFA
SALC
(1º Semestre de 2018)

Regras de preenchimento: / Q1: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui no aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q2: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui na redução dos impactos da ameaça “Y”. / Q3: com que intensidade o Ponto Fraco “X” dificulta o aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q4: com que intensidade o Ponto Fraco “X” contribui na vulnerabilidade aos impactos da ameaça “Y”. / Correlação: → Nula = 0 → Positiva = 1 → Muito Positiva = 2 / Capacidades: → Ofensiva (Q1 – Q3) = 20 → Defensiva (Q2 – Q4) = 20		OPORTUNIDADES			CONSOLIDAÇÃO	AMEAÇAS			CONSOLIDAÇÃO
		Cursos de licitações e contratos	Formação de novos pregoeiros	Ampliar Conhecimento de Adm Púb.		Tempo de disponibilidade do recurso	Atendimento à Legislação em vigor	Atendimento aos Órgãos Superiores
PONTOS FORTES	Conhecimento da demanda da OM por parte de todos os integrantes	1	1	2	4	2	2	2	6
	Planejamento dos processos com cronograma	1	2	2	5	2	2	2	6
	Motivação causada pelo bom funcionamento dos processos anteriores	2	2	2	6	0	1	1	2
CONSOLIDAÇÃO					15				14
PONTOS FRACOS	Falhas na fase de preparação dos Setores Requisitantes	0	0	1	1	2	2	2	6
	Desconhecimento da Legislação em vigor	0	0	2	2	2	2	2	6
	Desconhecimento da Adm Púb.	0	0	2	2	2	2	2	6
CONSOLIDAÇÃO					5				18

Capacidade Ofensiva = (Q1-Q3) = 15 – 5 =10
Capacidade Defensiva = (Q2-Q4) = 14 – 18 = -4

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj PUEHRINGER
Ch da SALC
ANEXO B – MATRIZ DE PROCESSOS / ATIVIDADES E RISCOS
SALC
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE		OBJETIVO(S)		FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	RISCOS
						DESCRIÇÃO	COMENTÁRIO
FINALÍSTICO	Aquisição, Licitação e Contratos	P13	Coordenar a execução das atividades do SE-EB e da PGR-EB	O1	Conhecimento das demandas	Entregas não executadas ou com problemas técnicos.	Não atendimento às demandas da OM com prováveis prejuízos para a manutenção da vida vegetativa da OM e para os seus integrantes.
			Estabelecer o SMDO da OM	O2	Problemas nas medições	Realização de medições descontínuas.
					Problemas nas medições	Realização de medições irrelevantes.
			Prover orientação e meios para que os setores da OM e as OMDS executem as atividades específicas da gestão em proveito de suas respectivas missões	O3	Conhecimento da demanda da OM	Falha na correta interpretação e execução das demandas

Anexo C – MATRIZ DE FATORES DOS RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj PUEHRINGER
Ch da SALC
SALC
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE	OBJETIVO	RISCOS / (EFEITOS)	CAUSA POTENCIAL	FATOR DE RISCO (CAUSA)			CONSEQUÊNCIA	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE DETECTIVO	PLANO DE CONTINGÊNCIA
					FONTE	VULNERABILIDADE	Nr
FINALÍSTICO	Aquisição, Licitação e Contratos	Coordenar a execução das atividades do SE-EB e da PGR-EB	Conhecimento das demandas	Falta de homogeneidade no comprometimento dos integrantes da OM	Processos	Baixa priorização do assunto frente às demandas diárias	FR01	Ações apressadas gerando entregas sem o devido cuidado técnico com as informações prestadas	Orientação individualizada em cada setor	Revisão por ocasião da consolidação das informações	Nova solicitação em caso de desconformidade da entrega
					Pessoas	Falta de compreensão sobre a aplicação prática do trabalho demandado	FR02	Rejeição ao tema que passa a ser considerado como trabalho inútil e desnecessário	Realização de palestras e instruções	Contato direto com os setores	Diálogo expositivo direto
		Estabelecer o SMDO da OM	Problemas nas medições	Resistência na aplicação do gerenciamento com base em resultados	Pessoas	Falta de disciplina na medição constante dos resultados	FR03	Interrupção de série histórica que pode prejudicar as análises evolutivas	Solicitação individualizada nos setores refratários	Revisão por ocasião da consolidação das informações	Nova solicitação em caso de não entrega
			Problemas nas medições		Processos	Dificuldade em estabelecer indicadores significativos	FR04	Realização de medições de indicadores irrelevantes	-	-	-

Aquisição, Licitação e Contratos	Prover orientação e meios para que os setores da OM e as OMDS executem as atividades específicas da gestão em proveito de suas respectivas missões	Falha na correta interpretação e execução das demandas	Elementos executores sem os conhecimentos técnicos requeridos	Pessoas	Designação de pessoal responsável não capacitado	FR05	Entregas em desconformidade gerando retrabalho e por vezes o descumprimento de prazos	Orientação individualizada em cada setor	Revisão por ocasião da consolidação das informações	Nova solicitação em caso de desconformidade da entrega

FONTES DE FATORES DE RISCO:	→ Processos	→ Pessoas	→ Sistemas de T.I.	→ Estrutura Organizacional	→ Estrutura Física	→ Tecnologia de produto ou de produção

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir do Pq R Mnt / 5
Aprovado em:
___/___/___

Maj PUEHRINGER
Ch da SALC

Anexo D – MATRIZ DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE RISCOS
SALC
(1º Semestre de 2018)

OBJETIVO	Nº Obj	RISCOS	Nº / Risco	P	I	P x I	O Prio	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
Coordenar e orientar a execução das atividades do SE-EB e da PGR-EB	O1	Entregas não executadas ou com problemas técnicos	R01	4	3	12	2º	Alto / Alto	Transferir para os integrantes da Alta Adm	Maj Puehringer
Estabelecer o SMDO da OM	O2	Realização de medições descontínuas	R02	4	3	12	3º	Alto / Alto	Mitigar com a implantação de sistema TI	Maj Puehringer
		Realização de medições irrelevantes	R03	5	3	15	1º	Extremo / Alto	Compartilhar com os donos dos processos	Maj Puehringer
Prover conhecimento e meios para que os setores da OM e as OMDS operacionalizem as atividades específicas da gestão em proveito de suas respectivas missões	O3	Falha na correta interpretação e execução das demandas	R04	3	3	9	4º	Alto / Alto	Mitigar com acompanhamento contínuo e realização de instruções	Maj Puehringer
NÍVEL DE RISCO AGRUPADO			MÉDIA			12	-	Alto/Alto	-	-

DESCRI-TOR	DESCRIÇÃO – PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO – IMPACTO	NÍVEL
Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e, não raro, de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o processo.	Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, impactando fortemente outros processos, causando impactos de dificílima reversão nos objetivos.	5
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual ou conhecida em uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos.	4
Média	Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém constante. Seu histórico de ocorrência é de conhecimento da maioria dos gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações ou atividades da organização, de projetos, programas ou processos, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.	3
Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do processo.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos pequenos nos objetivos.	2
Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos, relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas.	1

ESCALA PARA NÍVEL DE RISCO AGRUPADO:	Baixo → de 1 a 2,9	Médio → de 3 a 7,9	Alto → de 8 a 14,9	Extremo → de 15 a 25
TRATAMENTOS:	Evitar	Aceitar	Mitigar	Compartilhar

Anexo E – PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj PUEHRINGER
Ch da SALC
SALC
(1º Semestre de 2018)
(OBS: Riscos em ordem de prioridade)

APÊNDICE	CÓDIGO DO RISCO	PROCESSO	RISCO	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
1	R03	Aquisição, Licitação e Contratos	Realização de medições irrelevantes	Extremo / Alto	Compartilhar com os donos dos processos	Maj Puehringer
2	R01	Aquisição, Licitação e Contratos	Entregas não executadas ou com problemas técnicos	Alto / Alto	Transferir para os integrantes da Alta Adm	Maj Puehringer
3	R02	Aquisição, Licitação e Contratos	Realização de medições descontínuas	Alto / Alto	Mitigar com a implantação de sistema TI	Maj Puehringer
4	R04	Aquisição, Licitação e Contratos	Falha na correta interpretação e execução das demandas	Alto / Alto	Mitigar com acompanhamento contínuo e realização de instruções	Maj Puehringer

APÊNDICE 1 – RISCO (R03): realização de medições irrelevantes
Gestor: Maj Puehringer

Classificação inicial: Extremo		P x I (sem medidas de tratamento): 5 x 3 = 15			Resposta ao risco: compartilhar a revisão dos indicadores para os respectivos setores, com a Asse Ges Pjt realizando a orientação.
Classificação final: Alto		P x I (com medidas de tratamento): 4 x 3= 12
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Determinar que cada setor informe qual/quais indicador(es) utiliza para cada processo nas respectivas fichas documentais dos mesmos	Ch Asse Ges Pjt e Ch EM	Até __ /__ /__	Cmdo 5ª RM	Complementar as informações do mapeamento dos processos e levar os responsáveis a uma reflexão inicial sobre o controle dos processos operacionais		Expedindo DIEx com orientações sobre a atividade	R$ 0,00
	Donos de processos operacionais	Até __ /__ /__	Em cada setor do Cmdo 5ª RM			Enviando as fichas documentais atualizadas para a Asse Ges Pjt	R$ 0,00
	Adj Asse Ges Pjt	Até __ /__ /__	Asse Ges Pjt	Atualizar as novas fichas documentais no repositório de dados		Salvando os arquivos remetidos pelos setores	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de processos com fichas documentais atualizadas com as informações sobre indicadores	Resultado	(Nr de processos atualizados / Nr total de processos mapeados) X 100	100% até OUT			X		X		X		X	X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA

HIPÓTESE 1: Caso determinado setor não tenha armazenadas suas fichas processuais em arquivo digital editável.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Fornecer os arquivos armazenados no repositório	Adj Asse Ges Pjt	Assim que detectado o problema	Asse Ges Pjt	Prover o setor de material para execução da ação determinada	Transferência de arquivos digitais (pen drive ou e-mail)	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2: Caso parcela dos responsáveis não possuam conhecimento para qualificarem os indicadores apresentados.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Realizar orientação personalizada	Adj Asse Ges Pjt	Assim que detectado o problema	Asse Ges Pjt	Prover conhecimento técnico sobre qualificação de indicadores	Assessoramento verbal	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

**Incluir indicação de Boletim Interno que tenha publicado o resultado de determinado treinamento e/ou outras informações.

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – Maj
chefe da SALC

APÊNDICE 2 – RISCO (R01): entregas não executadas ou com problemas técnicos.
Gestor: Maj Puehringer

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 4 x 3 = 12			Resposta ao risco: transferir a responsabilidade das entregas para as chefias dos setores da OM.
Classificação final: Alto		P x I (com medidas de tratamento): 4 x 3= 12
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Repassar as demandas diretamente às chefias dos setores em detrimento ao repasse direto aos militares de ligação (pontos focais relacionados para assuntos de gestão)	Ch Asse Ges Pjt e Ch EM	De acordo com a entrega	Cmdo 5ª RM	Envolver e responsabilizar as chefias dos setores		Expedindo DIEx e/ou OS com orientações sobre as entregas	R$ 0,00
Estabelecer, na medida do possível, prazos com tempo hábil para detecção e correção de falhas no momento da compilação das informações	Adj Asse Ges Pjt	No planejamento das ações	Asse Ges Pjt	Manter tempo mínimo para orientação e recondução das entregas aos setores em atraso ou com falhas técnicas		Coordenação com base no calendário de atividades e entregas	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de entregas não executadas	Resultado	(Nr de entregas não executadas / Nr total de entregas)X 100	5% por demanda			X			X			X			X
% de entregas com problemas técnicos	Resultado	(Nr de entregas problemáticas / Nr total de entregas) X100	25% por demanda			X			X			X			X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__
		Entregas em desconformidade gerando retrabalho e por vezes o descumprimento de prazos

PLANO DE CONTINGÊNCIA

HIPÓTESE 1: caso haja dúvidas sobre a execução das demandas e/ou estas tenham sido entregues com inconsistências.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Realizar orientação personalizada	Adj Asse Ges Pjt	Assim que detectado o problema	Asse Ges Pjt	Prover conhecimento técnico sobre qualificação de indicadores	Assessoramento verbal	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2:caso determinados setores não tenham realizado as entregas no prazo.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Levar o assunto à reunião da Alta Administração	Ch Asse Ges Pjt	Após término do prazo	Local da reunião	Alertar os setores refratários em ambiente propício à ação de comando	Assessoramento verbal	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

**Incluir indicação de Boletim Interno que tenha publicado o resultado de determinado treinamento e/ou outras informações.

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – Maj
chefe da SALC

APÊNDICE 3 – RISCO (R02): realização de medições descontínuas.
Gestor: Maj Puehringer

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 4 x 3 = 12			Resposta ao risco: Mitigar com a implantação de sistema de TI.
Classificação final: Alto		P x I (com medidas de tratamento): 3 x 3 = 9
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Construção de sistema informatizado de apoio local	STI	Até __ /__ /__	STI	Prover a Gestão de ferramenta de apoio para coleta e armazenamento de informações		Programação	R$ 0,00
Testes do sistema	STI e Asse Ges Pjt	Até __ /__ /__	Cmdo 5ª RM	Verificar o funcionamento e a aderência do sistema frente às necessidades levantadas		Simulações e programação	R$ 0,00
Implantação do sistema resultante	Asse Ges Pjt	Até __ /__ /__	Cmdo 5ª RM	Operacionalizar a utilização da ferramenta		Emissão de OS e acompanhamento de sua execução	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de execução do cronograma de implantação do sistema	Resultado	(Nr de etapas alcançadas / Nr de etapas previstas) X 100	100% do previsto				X				X				X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA

HIPÓTESE 1: Caso haja o surgimento de atividade de maior prioridade junto à STI que impeçam a continuidade prevista na programação do sistema.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Discutir o cronograma de ações	Ch STI e Adj Asse Ges Pjt	Quando do surgimento de atividade prioritária	STI	Minimizar, na medida do possível, prejuízos de tempo de execução	Diálogo.	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

**Incluir indicação de Boletim Interno que tenha publicado o resultado de determinado treinamento e/ou outras informações.

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – Maj
chefe da SALC

APÊNDICE 4 – RISCO (R04): falha na correta interpretação e execução das demandas.
Gestor: Maj Puehringer

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 3 x 3 = 9			Resposta ao risco: mitigar com acompanhamento contínuo e realização de instruções.
Classificação final: Alto		P x I (com medidas de tratamento): 3 x 3= 9
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Realizar visita de acompanhamento aos setores	Adj/Aux Asse Ges	Durante o período de execução de cada demanda	Cmdo 5ª RM	Ação proativa no sentido de detectar prováveis falhas de entendimento e erros de execução		Contato direto com os responsáveis	R$ 0,00
Realizar capacitações direcionadas às demandas	Adj Asse Ges	Previamente à execução de cada demanda	Cmdo 5ª RM	Ação proativa no sentido de orientar sobre a execução de determinada demanda		Exposição oral ao efetivo	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de entregas não executadas	Resultado	(Nr de entregas não executadas / Nr total de entregas)X 100	5% por demanda			X			X			X			X
% de entregas com problemas técnicos	Resultado	(Nr de entregas problemáticas / Nr total de entregas) X100	25% por demanda			X			X			X			X

EGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA

HIPÓTESE 1: Caso determinado setor tenha produzido resultados em desacordo, mesmo após orientação.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Realizar nova orientação personalizada	Adj Asse Ges Pjt	Assim que detectado o problema	Asse Ges Pjt	Prover conhecimento técnico sobre qualificação de indicadores	Assessoramento verbal	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

**Incluir indicação de Boletim Interno que tenha publicado o resultado de determinado treinamento e/ou outras informações.

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – Maj
chefe da SALC
Anexo F – MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

Maj PUEHRINGER
Ch da SALC
SALC
(1º Semestre de 2018)

APÊNDICE 1 – PROCESSOS / ATIVIDADES CRÍTICOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P13	R01	4	3	12	2º	Alto	Transferir	FR01
								FR02
	R02	4	3	12	3º	Alto	Mitigar	FR03
	R03	5	3	15	1º	Extremo	Compartilhar	FR04
	R04	3	3	9	4º	Alto	Mitigar	FR05
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		12,0	-	Alto	-	-	MÉDIA						MÉDIA

APÊNDICE 2 – RISCOS PRIORITÁRIOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P13	R03	5	3	15	1º	Extremo	Compartilhar	FR04
	R01	4	3	12	2º	Alto	Transferir	FR01
								FR02
	R02	4	3	12	3º	Alto	Mitigar	FR03
	R04	3	3	9	4º	Alto	Mitigar	FR05
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		12,0	-	Alto	-	-	MÉDIA						MÉDIA

* Com a aplicação das medidas de controle (preventivo e detectivo) e de contingenciamento relacionados no Anexo C.
** Controle/Plano é considerado EFICAZ se apresenta resultados positivos em pelo menos 90% das ocorrências, caso contrário, é considerado INEFICAZ.
g. Relações Públicas

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir do Pq R Mnt / 5
Aprovado em:
___/___/___

1º TEN STREB
Ch da RP

ANEXO A – MATRIZ DOFA
RELAÇÕES PÚBLICAS
(1º Semestre de 2018)

Regras de preenchimento: / Q1: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui no aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q2: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui na redução dos impactos da ameaça “Y”. / Q3: com que intensidade o Ponto Fraco “X” dificulta o aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q4: com que intensidade o Ponto Fraco “X” contribui na vulnerabilidade aos impactos da ameaça “Y”. / Correlação: → Nula = 0 → Positiva = 1 → Muito Positiva = 2 / Capacidades: → Ofensiva (Q1 – Q3) = 20 → Defensiva (Q2 – Q4) = 20		OPORTUNIDADES		CONSOLIDAÇÃO	AMEAÇAS				CONSOLIDAÇÃO
		Disponibilidade de recursos	Contrato de impressora		Disponibilidade da Banda	Falta de especialização	Falta de licenças de software	Desatualização de contatos
PONTOS FORTES	Equipamento de filmagem aérea (DRONE)	0	0	0	1	1	0	0	2
	Grande apoio por parte do Subdiretor	1	1	2	0	1	1	0	2
	Informativo em versão digital	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSOLIDAÇÃO				2					4
PONTOS FRACOS	Equipamentos obsoletos	2	0	2	1	0	0	0	1
	Pessoal qualificado para a confecção do informativo	0	0	0	0	2	0	0	2
	Definição do responsável pela elaboração do texto das matérias	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disponibilidade do diretor para aprovação das matérias	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSOLIDAÇÃO				2					3

Capacidade Ofensiva = (Q1-Q3) = 2-2 = 0
Capacidade Defensiva = (Q2-Q4) = 3-2 = 1

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

1º TEN STREB
Ch da RP
ANEXO B – MATRIZ DE PROCESSOS / ATIVIDADES E RISCOS
RELAÇÕES PÚBLICAS
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE		OBJETIVO(S)		FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	RISCOS
						DESCRIÇÃO	COMENTÁRIO
FINALÍSTICO	Elaboração de informativos	P14	Divulgar os trabalhos e atividades realizadas pela OM	O1	Confecção de informativos	Não serem realizados trabalhos de design gráfico de qualidade	Os trabalhos de design gráfico são específicos por software (livres ou pagos). É necessário ter ao menos um militar apto a operar algum tipo de software de design
					Equipamentos de captura de imagem ou de design gráfico	Equipamentos de captura de imagem e de design gráfico não condizentes com a necessidade do trabalho	O registro fotográfico se faz necessário em todos os eventos. Para a confecção do informativo precisa-se de um computador com capacidade de utilizar os softwares de design gráfico

Anexo C – MATRIZ DE FATORES DOS RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

1º TEN STREB
Ch da RP
RELAÇÕES PÚBLICAS
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE	OBJETIVO	RISCOS / (EFEITOS)	CAUSA POTENCIAL	FATOR DE RISCO (CAUSA)			CONSEQUÊNCIA	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE DETECTIVO	PLANO DE CONTINGÊNCIA
					FONTE	VULNERABILIDADE	Nr
FINALÍSTICO	Elaboração de informativos	Divulgar os trabalhos e atividades realizadas pela OM	Não serem realizados trabalhos de design gráfico de qualidade	Ausência de um militar capacitado para trabalhos de design gráfico	Pessoas	Designação de pessoal responsável não capacitado	FR01	Impossibilidade de gerar o informativo	Adiantar a confecção do informativo	Prever baixas, férias e/ou substitutos	Solicitar apoio das Seções de Comunicação Social de outras OM
			Equipamentos de captura de imagem e de design gráfico não condizentes com a necessidade do trabalho	Equipamentos faltantes ou obsoletos que podem impedir os trabalhos de fotografias e/ou os trabalhos de design gráfico na confecção do informativo	Processos	Designação de recurso para aquisição de material permanente	FR02	Impossibilidade de realizar o registro fotográfico ou gerar o informativo	Renovar os equipamentos óticos e eletrônicos a cada 4 anos	Revisão dos equipamentos óticos e eletrônicos a cada 6 meses.	Solicitar apoio das Seções de Comunicação Social de outras OM

FONTES DE FATORES DE RISCO:	→ Processos	→ Pessoas	→ Sistemas de T.I.	→ Estrutura Organizacional	→ Estrutura Física	→ Tecnologia de produto ou de produção

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir do Pq R Mnt / 5
Aprovado em:
___/___/___

1º TEN STREB
Ch da RP

Anexo D – MATRIZ DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE RISCOS
RELAÇÕES PÚBLICAS
(1º Semestre de 2018)

OBJETIVO	Nº Obj	RISCOS	Nº / Risco	P	I	P x I	O Prio	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
Divulgar os trabalhos e atividades realizadas pela OM	O1	Limitação dos trabalhos de design gráfico	R01	2	4	8	2°	Alto/Médio	Mitigar com a capacitação de todos os militares da seção	Ten Streb
		Equipamentos de captura de imagem e de design gráfico não condizentes com a necessidade do trabalho	R02	2	5	10	1º	Alto/Alto	Evitar possuir apenas um equipamento com a aquisição de equipamento sobressalente.	Ten Streb
NÍVEL DE RISCO AGRUPADO			MÉDIA			9	-	Alto/Médio	-	-

DESCRI-TOR	DESCRIÇÃO – PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO – IMPACTO	NÍVEL
Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e, não raro, de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o processo.	Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, impactando fortemente outros processos, causando impactos de dificílima reversão nos objetivos.	5
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual ou conhecida em uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos.	4
Média	Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém constante. Seu histórico de ocorrência é de conhecimento da maioria dos gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações ou atividades da organização, de projetos, programas ou processos, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.	3
Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do processo.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos pequenos nos objetivos.	2
Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos, relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas.	1

ESCALA PARA NÍVEL DE RISCO AGRUPADO:	Baixo → de 1 a 2,9	Médio → de 3 a 7,9	Alto → de 8 a 14,9	Extremo → de 15 a 25

TRATAMENTOS:	Evitar	Aceitar	Mitigar	Compartilhar	Transferir

Anexo E – PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

1º TEN STREB
Ch da RP
RELAÇÕES PÚBLICAS
(1º Semestre de 2018)
(OBS: Riscos em ordem de prioridade)

APÊNDICE	CÓDIGO DO RISCO	PROCESSO	RISCO	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
1	R02	Informativo da OM	Equipamentos de captura de imagem e de design gráfico não condizentes com a necessidade do trabalho.	Alto / Alto	Evitar possuir apenas um equipamento com a aquisição de equipamento sobressalente.	1º Ten Streb
2	R01	Informativo da OM	Limitação dos trabalhos de design gráfico.	Alto / Médio	Mitigar com a capacitação de todos os militares da seção.	1º Ten Streb

APÊNDICE 1 – RISCO (R02 ): equipamentos de captura de imagem e de design gráfico não condizentes com a necessidade do trabalho.
Gestor: 1º Ten Streb

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 2 x 5 = 10			Resposta ao risco: Evitar possuir apenas um equipamento com a aquisição de equipamento sobressalente.
Classificação final: Alto		P x I (com medidas de tratamento): 2 x 4 = 8
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Realizar a aquisição de equipamento sobressalente	SALC	Até __ /__ /__	Pq R Mnt/5	A aquisição de um novo equipamento, além de atualizar a tecnologia, haveria um equipamento sobressalente		Realizando a requisição, orçamentos e solicitando recurso para aquisição de material permanente

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Equipamentos condizentes com o trabalho	Resultado	(nº de equipamentos condizentes com o trabalho / nº de equipamentos totais)X100	100%						X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: caso não seja adquirido novo equipamento
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Realizar o registro de imagens com o equipamento existente	Qualquer militar da Sec Com Soc	Quando houver demanda de registro fotográfico	Qualquer local	Para que a atividade de registrar os eventos da OM não seja interrompida	Utilizar a máquina fotográfica existente na Sec Com Soc	R$ 0,00
Realizar o registro de imagens com equipamento particular	Qualquer militar da Sec Com Soc	Quando houver demanda de registro fotográfico	Qualquer local	Para que a atividade de registrar os eventos da OM não seja interrompida	Utilizar de equipamento particular dos militares da Sec Com Soc	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

PABLO WILLY BRUNDO STREB – 1º Ten
Oficial de Comunicação Social

APÊNDICE 2– RISCO (R01): limitação dos trabalhos de design gráfico.
Gestor: Ten Streb

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 2 x 4 = 8			Resposta ao risco: mitigar com a capacitação de todos os militares da seção.
Classificação final: Médio		P x I (com medidas de tratamento): 2 x 3 = 6
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Solicitar cursos de capacitação em design gráfico	Ch Seção S/3	Até __ /__ /__	Pq R Mnt/5	Capacitar o máximo de militares possível para não haver ausência de militares capacitados para o serviço		Solicitando cursos do SENAI /instituições privadas

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Militares capacitados	Resultado	(Nº de militares capacitados / nº de militares da Seção)X100	100%						X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: caso não haja formação de novos designers
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Formar novos designers dentro do aquartelamento	O Com Soc	Assim que detectado o problema	Seção de Comunicação Social	Para manter a qualidade dos trabalhos gráficos da OM	Realizar instrução interna na Seção de Comunicação Social	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

PABLO WILLY BRUNDO STREB – 1º Ten
Oficial de Comunicação Social

Anexo F – MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

1º TEN STREB
Ch da RP
RELAÇÕES PÚBLICAS
(1º Semestre de 2018)
APÊNDICE 1 – PROCESSOS / ATIVIDADES CRÍTICOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P14	R01	2	4	8	2º	Alto	Mitigar	FR01
	R02	2	5	10	1º	Alto	Evitar	FR02
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		10,00	-	Alto	-	-	MÉDIA						MÉDIA

APÊNDICE 2 – RISCOS PRIORITÁRIOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P14	R02	2	5	10	1º	Alto	Evitar	FR02
	R01	2	4	8	2º	Alto	Mitigar	FR01
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		10,00	-	Médio	-	-	MÉDIA						MÉDIA

* Com a aplicação das medidas de controle (preventivo e detectivo) e de contingenciamento relacionados no Anexo C.
** Controle/Plano é considerado EFICAZ se apresenta resultados positivos em pelo menos 90% das ocorrências, caso contrário, é considerado INEFICAZ.

h. Divisão Técnica
Aprovado em:
___/___/___

TC WENDELL
Ch Div Tec

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5

Anexo A – MATRIZ DOFA
MANUTENÇÃO DE FUZIS
(1º Semestre de 2018)

Regras de preenchimento: / Q1: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui no aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q2: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui na redução dos impactos da ameaça “Y”. / Q3: com que intensidade o Ponto Fraco “X” dificulta o aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q4: com que intensidade o Ponto Fraco “X” contribui na vulnerabilidade aos impactos da ameaça “Y”. / Correlação: → Nula = 0 → Positiva = 1 → Muito Positiva = 2 / Capacidades: → Ofensiva (Q1 – Q3) → Defensiva (Q2 – Q4)		OPORTUNIDADES			CONSOLIDAÇÃO	AMEAÇAS				CONSOLIDAÇÃO
		Transformação de parte do lote em modelos MD1	Aumento da capacidade operacional das OM apoiadas	Atendimento de demandas emergenciais		Restrições orçamentárias	Atraso na entrega dos insumos	Não-conformidades documentais dos fornecedores	Equipe deslocada para outras atividades
PONTOS FORTES	Qualificação da equipe	2	0	1	3	0	2	0	2	4
	Nova aquisição de maquinário	2	1	1	4	2	1	2	0	5
	Processo amplamente dominado	2	2	1	5	0	0	0	1	1
	Descentralizações frequentes de créditos por parte da D Mat	2	2	1	5	2	0	0	1	3
	Apoio da Chefia e Direção	2	0	2	4	2	1	1	2	6
	Busca contínua de melhorias no processo	2	2	2	6	0	1	0	2	3
CONSOLIDAÇÃO					27					22
PONTOS FRACOS	Aquisição dos insumos dependente de processos licitatórios e inexigibilidades de licitação	2	2	1	5	2	2	2	0	6
	Demandas não previstas no PIT	1	1	2	4	1	1	1	2	5
	Feedback nulo ou limitado do usuário final	1	2	0	3	0	0	0	2	2
	Produção superior à capacidade produtiva da mão-de-obra disponível	2	1	2	5	2	2	0	2	6
	Instalações inadequadas	2	0	1	3	0	1	0	0	1
CONSOLIDAÇÃO					20					20

Capacidades:
Ofensiva (Q1 – Q3) = 27 – 20 = 7
Defensiva (Q2 – Q4)=22 - 20 = 2

Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

TC WENDELL
Ch Div Tec

Anexo A – MATRIZ DOFA
MODERNIZAÇÃO VBTP M113 B
(1º Semestre de 2018)

Regras de preenchimento: / Q1: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui no aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q2: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui na redução dos impactos da ameaça “Y”. / Q3: com que intensidade o Ponto Fraco “X” dificulta o aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q4: com que intensidade o Ponto Fraco “X” contribui na vulnerabilidade aos impactos da ameaça “Y”. / Correlação: → Nula = 0 → Positiva = 1 → Muito Positiva = 2 / Capacidades: → Ofensiva (Q1 – Q3) → Defensiva (Q2 – Q4)		OPORTUNIDADES			CONSOLIDAÇÃO	AMEAÇAS				CONSOLIDAÇÃO
		Modernização da VBTP M113 B com sistemas adicionais ao modelo M113 BR	Aumento da capacidade operacional das OM apoiadas	Atendimento de demandas emergenciais		Restrições orçamentárias	Atraso na entrega dos insumos	Não-conformidades documentais dos fornecedores	Equipe deslocada para outras atividades
PONTOS FORTES	Qualificação da equipe	2	0	1	3	0	2	0	2	4
	Nova aquisição de maquinário	2	1	1	4	2	1	2	0	5
	Processo amplamente dominado	2	2	1	5	0	1	1	1	3
	Descentralizações frequentes de créditos por parte da D Mat	2	2	1	5	2	0	1	1	3
	Apoio da Chefia e Direção	2	0	1	3	2	1	1	1	5
	Busca contínua de melhorias no processo	1	2	2	5	0	1	0	2	3
CONSOLIDAÇÃO					25					23
PONTOS FRACOS	Aquisição dos insumos dependente de processos licitatórios	2	2	1	5	2	1	2	0	5
	Demandas não previstas no PIT	1	1	2	4	0	1	1	2	4
	Feedback nulo ou limitado do usuário final	1	1	0	2	0	0	0	1	1
	Produção superior à capacidade produtiva da mão-de-obra disponível	2	1	2	5	2	1	1	2	6
	Instalações inadequadas	2	0	1	3	0	1	1	0	2
CONSOLIDAÇÃO					19					18

Capacidades:
Ofensiva (Q1 – Q3) = 25 – 19 = 6
Defensiva (Q2 – Q4)=23 - 18 = 5

Aprovado em:
___/___/___

TC WENDELL
Ch Div Tec
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5

Anexo A – MATRIZ DOFA
SEÇÃO DE CORREARIA- PRODUÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS

Regras de preenchimento: / Q1: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui no aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q2: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui na redução dos impactos da ameaça “Y”. / Q3: com que intensidade o Ponto Fraco “X” dificulta o aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q4: com que intensidade o Ponto Fraco “X” contribui na vulnerabilidade aos impactos da ameaça “Y”. / Correlação: → Nula = 0 → Positiva = 1 → Muito Positiva = 2 / Capacidades: → Ofensiva (Q1 – Q3) → Defensiva (Q2 – Q4)		OPORTUNIDADES					CONSOLIDAÇÃO	AMEAÇAS					CONSOLIDAÇÃO
		Enquadramento em nível balístico superior	Geração de padrão para o Exército	Aumento de validade da solução balística	Atendimento de demandas emergenciais da Força	Desenvolvimento de P&D		Restrições orçamentárias	Atraso na entrega dos insumos	Não-conformidades documentais dos fornecedores	Equipe deslocada para outras atividades	Má utilização por parte do usuário final
PONTOS FORTES	Qualificação da equipe	1	1	1	1	2	6	1	0	0	2	1	4
	Nova aquisição de maquinário	1	1	2	2	1	7	1	0	0	1	0	2
	Construção de sala com controle de umidade e radiação UV	0	1	2	1	2	6	0	0	0	0	2	2
	Canal técnico facilitado com D Abst e CAEx	1	1	0	2	1	5	0	1	0	0	2	3
	Descentralizações de crédito frequentes por parte da D Abst	0	1	0	2	0	3	2	0	0	0	0	2
	Aprimoramento contínuo da equipe (cursos e estágios)	2	1	1	1	2	7	1	0	0	2	0	3
	Amplo conhecimento acerca do estado da arte de matérias-primas balísticas existentes no mercado	2	2	2	1	2	9	1	1	1	0	0	3
	Apoio da Chefia e Direção	0	2	0	2	1	5	1	1	1	2	1	6
	Busca contínua de melhorias de modelo e matérias-primas	2	2	2	2	2	10	1	1	1	0	0	3
CONSOLIDAÇÃO							58						28
PONTOS FRACOS	Aquisição dos insumos dependente de processos licitatórios e inexigibilidades de licitação	1	2	1	1	0	5	0	2	2	0	0	4
	Demandas extra PIT	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
	Perda de matéria-prima na produção de colete bi-partido	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	2
	Feedback nulo ou limitado do usuário final	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	2	2
	Apreciação técnica de lotes dependente da disponibilidade do CAEx	1	1	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0
CONSOLIDAÇÃO							15						10

Capacidades:
Ofensiva (Q1 – Q3) = 58- 15= 43
Defensiva (Q2 – Q4)=28-10=18

Aprovado em:
___/___/___

TC WENDELL
Ch Div Tec
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5

Anexo A – MATRIZ DOFA
SEÇÃO DE CORREARIA- PRODUÇÃO DE BARRACAS

Regras de preenchimento: / Q1: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui no aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q2: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui na redução dos impactos da ameaça “Y”. / Q3: com que intensidade o Ponto Fraco “X” dificulta o aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q4: com que intensidade o Ponto Fraco “X” contribui na vulnerabilidade aos impactos da ameaça “Y”. / Correlação: → Nula = 0 → Positiva = 1 → Muito Positiva = 2 / Capacidades: → Ofensiva (Q1 – Q3) → Defensiva (Q2 – Q4)		OPORTUNIDADES			CONSOLIDAÇÃO	AMEAÇAS				CONSOLIDAÇÃO
		Possibilidade de fabricação de outros modelos	Manutenção de barracas já existentes	Atendimento de demandas emergenciais		Restrições orçamentárias	Atraso na entrega dos insumos	Não-conformidades documentais dos fornecedores	Equipe deslocada para outras atividades
PONTOS FORTES	Qualificação da equipe	1	1	1	3	1	0	0	2	3
	Instalações adequadas	1	1	1	3	1	0	0	0	1
	Processo amplamente dominado	2	2	1	5	0	0	0	1	1
	Aprimoramento contínuo da equipe (cursos e estágios)	2	1	1	4	1	0	0	2	3
	Apoio da Chefia e Direção	0	0	2	2	2	1	1	2	6
	Matérias-primas de baixa complexidade	1	2	2	5	1	1	1	0	3
CONSOLIDAÇÃO					22					17
PONTOS FRACOS	Aquisição dos insumos dependente de processos licitatórios	1	1	1	3	2	2	2	0	6
	Demandas extras PIT	1	1	2	4	1	1	1	2	5
	Processo concorrente com coletes balísticos	1	1	1	3	0	0	0	2	2
	Necessidade de utilização de maiores áreas das instalações	0	1	1	2	0	0	0	1	2
CONSOLIDAÇÃO					12					15

Capacidades:
Ofensiva (Q1 – Q3) = 22- 12= 10
Defensiva (Q2 – Q4)=17-15=2

Aprovado em:
___/___/___

TC WENDELL
Ch Div Tec
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir P R Mnt/5
ANEXO B – MATRIZ DE PROCESSOS / ATIVIDADES E RISCOS
DIVISÃO TÉCNICA
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE		OBJETIVO(S)		FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	RISCOS
						DESCRIÇÃO	COMENTÁRIO
FINALÍSTICO	Manutenção de Fuzis FAL e PARAFAL e transformação em modelos MD1	P15	Manutenir os fuzis FAL e PARAFAL e transformar alguns exemplares em modelos MD1	O1	Qualificação técnica da equipe, conformidade dos insumos da produção, descentralização tempestiva de créditos	Falta de mão-de-obra disponível	Mão-de-obra da oficina pode ser deslocada para outras missões, além de escalas de serviço e formaturas
	Modernização das VBTP M113 B para o modelo VBTP M113 BR	P16	Modernizar as VBTP M113 B e transformar em VBTP M113 BR	O2	Qualificação técnica da equipe, conformidade dos insumos da produção, descentralização tempestiva de créditos	Atraso na entrega do suprimento oriundo do Mercado Nacional por meio de licitação	A aquisição de insumos e equipamentos dependente de processos licitatórios pode acarretar em atraso na entrega devido ao prazo estabelecido, ou por não-conformidades dos materiais dos fornecedores.
	Produção de coletes de proteção balística níveis III-A e III (segundo a NIJ Standard 0101.04)	P17	Produzir coletes de proteção balística que atendam norma de homologação	O3	Qualificação técnica da equipe, conformidade das matérias-primas, descentralização tempestiva de créditos	Contingenciamento de recursos	Pode ocorrer falta de descentralização de créditos pela DAbst, ou mesmo a descentralização sem que o processo de aquisição correspondente esteja em condições de emprego
	Produção de barracas de dez praças	P18	Produzir barracas de dez praças que atendam às demandas do Exército	O4	Qualificação técnica da equipe, conformidade das matérias-primas, descentralização tempestiva de créditos	Atraso na entrega das matérias-primas	A aquisição de insumos sendo dependente de processos licitatórios pode acarretar em atraso na entrega por não-conformidades documentais dos fornecedores

Anexo C – MATRIZ DE FATORES DOS RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

TC WENDELL
Ch Div Téc
DIVISÃO TÉCNICA
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE	OBJETIVO	RISCOS / (EFEITOS)	CAUSA POTENCIAL	FATOR DE RISCO (CAUSA)			CONSEQUÊNCIA	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE DETECTIVO	PLANO DE CONTINGÊNCIA
					FONTE	VULNERABILIDADE	Nr
FINALÍSTICO	Manutenção de Fuzis FAL e PARAFAL e transformação em modelos MD1	Manutenir os fuzis FAL e PARAFAL e transformar alguns exemplares em modelos MD1	Falta de mão-de-obra disponível.	Alocação de militares em outras missões	Estrutura Organizacional	Missões extra-PIT.	FR 01	Falta de mão-de-obra.	Demandas extra-PIT autorizadas somente pelo Diretor.	Controle do efetivo da Seção de Mnt Armt e da Seção de Tratamento Superficial	Solicitação de militares de outras seções
	Modernização das VBTP M113 B para o modelo VBTP M113 BR	Modernizar as VBTP M113 B e transformar em VBTP M113 BR	Atraso na entrega do suprimento oriundo do Mercado Nacional por meio de licitação	Inconformidade documentais dos fornecedores.		Processos de aquisição por licitações.	FR02	Falta de insumos.	Aquisições dimensionadas para contingências	Verificação do estoque dos insumos na Seção de Suprimento	Utilização dos estoques sobressalentes
	Produção de coletes de proteção balística níveis III-A e III (segundo a NIJ Standard 0101.04)	Produzir coletes de proteção balística que atendam norma de homologação	Contingenciamento de recursos.	Descentralização de créditos não suficientes pela DAbst		Cortes no orçamento das Forças Armadas	FR03	Falta de recursos	-	Contatos constantes com a DAbst/COLOG	-
	Produção de barracas de dez praças	Produzir barracas de dez praças que atendam às demandas do Exército	Atraso na entrega das matérias-primas.	Inconformidade documentais dos fornecedores.		Processos de aquisição por inexigibilidade e licitações.	FR04	Falta de insumos.	Aquisições dimensionadas para contingências	Verificação de estoques na Seção de Correaria e Seção de Suprimento	Utilização dos estoques sobressalentes

FONTES DE FATORES DE RISCO:	→ Processos	→ Pessoas	→ Sistemas de T.I.	→ Estrutura Organizacional	→ Estrutura Física	→ Tecnologia de produto ou de produção

Aprovado em:
___/___/___

TC WENDELL
Ch Div Téc
Anexo D – MATRIZ DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE RISCOS
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
DIVISÃO TÉCNICA
(1º Semestre de 2018)

OBJETIVO	Nº Obj	RISCOS	Nº / Risco	P	I	P x I	O Prio	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
Manutenir os fuzis FAL e PARAFAL e transformar alguns exemplares em modelos MD1	O1	Falta de mão-de-obra disponível.	R01	2	4	8	4º	Alto / Médio	Mitigar com realocação de militares de outras seções	Maj Da Matta
Modernizar as VBTP M113 B e transformar em VBTP M113 BR	02	Atraso na entrega do suprimento oriundo do Mercado Nacional por meio de licitação	R02	2	5	10	2º	Alto / Alto	Evitar estoques abaixo do nível mínimo necessário para continuidade do processo	1º Ten Hanameel
Produzir coletes de proteção balística que atendam norma de homologação	03	Contingenciamento de recursos.	R03	2	5	10	3º	Alto / Alto	Mitigar com readequação do PIT	1º Ten Buffon
Produzir barracas de dez praças que atendam às demandas do Exército	04	Atraso na entrega das matérias-primas.	R04	3	4	12	1º	Alto / Alto	Mitigar com seleção de outro fornecedor, eliminação e/ou sanção no certame	1º Ten Buffon
NÍVEL DE RISCO AGRUPADO			MÉDIA			10,00	-	Alto/Alto	-	-

DESCRI-TOR	DESCRIÇÃO – PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO – IMPACTO	NÍVEL
Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e, não raro, de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o processo.	Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, impactando fortemente outros processos, causando impactos de dificílima reversão nos objetivos.	5
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual ou conhecida em uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos.	4
Média	Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém constante. Seu histórico de ocorrência é de conhecimento da maioria dos gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações ou atividades da organização, de projetos, programas ou processos, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.	3
Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do processo.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos pequenos nos objetivos.	2
Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos, relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas.	1

ESCALA PARA NÍVEL DE RISCO AGRUPADO:	Baixo → de 1 a 2,9	Médio → de 3 a 7,9	Alto → de 8 a 14,9	Extremo → de 15 a 25
TRATAMENTOS:	Evitar	Aceitar	Mitigar	Compartilhar

Anexo E – PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

TC WENDELL
Ch Div Téc
DIVISÃO TÉCNICA
(1º Semestre de 2018)
(OBS: Riscos em ordem de prioridade)

APÊNDICE	CÓDIGO DO RISCO	PROCESSO	RISCO	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
1	R04	Produção de barracas de dez praças	Atraso na entrega das matérias-primas.	Alto/Alto	Mitigar com seleção de outro fornecedor, eliminação e/ou sanção no certame	1º Ten Buffon
2	R02	Modernização das VBTP M113 B para o modelo VBTP M113 BR	Atraso na entrega do suprimento oriundo do Mercado Nacional por meio de licitação	Alto/Alto	Evitar estoques abaixo do nível mínimo necessário para continuidade do processo	1º Ten Hanameel
3	R03	Produção de coletes de proteção balística níveis III-A e III (segundo a NIJ Standard 0101.04)	Contingenciamento de recursos.	Alto/Alto	Mitigar com readequação do PIT	1º Ten Buffon
4	R01	Manutenção de Fuzis FAL e PARAFAL e transformação em modelos MD1	Falta de mão-de-obra disponível.	Alto/Médio	Mitigar com realocação de militares de outras seções	Maj Da Matta

APÊNDICE 1 – RISCO (R04): Atraso na entrega das matérias-primas.
Gestor: 1º Ten Buffon

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 4 x 3 = 12			Resposta ao risco: mitigar com seleção de outro fornecedor, eliminação e/ou sanção no certame
Classificação final: Alto		P x I (com medidas de tratamento): 4 x 2= 8
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Solicitar à Seção de Suprimento que abra processos administrativos contra os fornecedores infratores e a SALC que convoque os classificados subsequentes nos respectivos certames	Ch Seção de Suprimento	Até __ /__ /__	Pq R Mnt/5	Fornecedor poderá utilizar-se de maios para entregar o material para que não lhe seja aplicada multa ou sanção administrativa		Verificando a validade das NE expedidas e cumprindo os prazos legais	R$ 0,00
	Ch SALC	Até __ /__ /__	Pq R Mnt/5	Seleção de outro fornecedor mais apto		Solicitanto ao OD por meio de DIEx	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de material entregue	Resultado	(Nr de NE liquidadas / Nr total de NE emitidas) X 100	100% até DEZ			X		X		X		X	X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: caso determinado fornecedor de item relativo a SRP não proceda entrega do insumo no prazo correto
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Aplicar sanção administrativa	Ch Seção de Suprimento	Assim do esgotamento do prazo	Seção de Suprimento	Obedecer à legislação	Abertura de processo administrativo	R$ 0,00
Convocar colocado subsequente na SRP	Ch SALC	Após Anulação de NE	SALC	Obedecer à legislação	Operando o SIASG	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2: caso determinado fornecedor de item relativo a SRP não proceda entrega do serviço no prazo correto
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Aplicar sanção administrativa	Fiscal de Contrato	Assim do esgotamento do prazo	DT	Obedecer à legislação	Abertura de processo administrativo	R$ 0,00
Convocar colocado subsequente na SRP	Ch SALC	Após Anulação de NE	SALC	Obedecer à legislação	Operando o SIASG	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

SÉRGIO JOÃO BUFFON JUNIOR– 1º Ten
Adjunto da Divisão Técnica
APÊNDICE 2 – RISCO (R02): atraso na entrega do suprimento oriundo do Mercado Nacional por meio de licitação.
Gestor: 1º Ten Hanameel

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 2 x 5 = 10			Resposta ao risco: Evitar estoques abaixo do nível mínimo necessário para continuidade do processo
Classificação final: Alto		P x I (com medidas de tratamento): 2 x 4= 8
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Solicitar à Seção de Suprimento que abra processos administrativos contra os fornecedores infratores e a SALC que convoque os classificados subsequentes nos respectivos certames	Ch Seção de Suprimento	Até __ /__ /__	Pq R Mnt/5	Fornecedor poderá utilizar-se de meios para entregar o material para que não lhe seja aplicada multa ou sanção administrativa		Verificando a validade das NE expedidas e cumprindo os prazos legais	R$ 0,00
	Ch SALC	Até __ /__ /__	Pq R Mnt/5	Seleção de outro fornecedor mais apto		Solicitanto ao OD por meio de DIEx	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de material entregue	Resultado	(Nr de NE liquidadas / Nr total de NE emitidas) X 100	100% até DEZ			X		X		X		X	X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: caso determinado fornecedor de item relativo a SRP não proceda entrega do insumo no prazo correto
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Aplicar sanção administrativa	Ch Seção de Suprimento	Assim que se esgotar o prazo de entrega	Seção de Suprimento	Obedecer à legislação	Abertura de processo administrativo	R$ 0,00
Convocar colocado subsequente na SRP	Ch SALC	Após anulação de NE	SALC	Obedecer à legislação	Operando o SIASG	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2: Caso determinado fornecedor de item relativo a SRP não proceda entrega do serviço no prazo correto
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Aplicar sanção administrativa	Fiscal de Contrato	Assim que se esgotar o prazo de entrega	DT	Obedecer à legislação	Abertura de processo administrativo	R$ 0,00
Convocar colocado subsequente na SRP	Ch SALC	Após Anulação de NE	SALC	Obedecer à legislação	Operando o SIASG	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

HANAMEEL CARLOS VIEIRA GOMES – 1º Ten
Adjunto do PPCP
APÊNDICE 3 – RISCO (R03): contingenciamento de recursos.
Gestor: 1º Ten Buffon

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 2 x 5 = 10			Resposta ao risco: mitigar com readequação do PIT
Classificação final: Alto		P x I (com medidas de tratamento): 2 x 4= 8
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Readequação do Plano Interno de Trabalho	Ch PPCP	Até __ /__ /__	Pq R Mnt/5	Atenuar impacto na produção		Novo planejamento das metas junto ao Ch DT	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de aporte de crédito	Resultado	(crédito em tela (R$) / crédito solicitado no SISCOL (R$))X100	100% até DEZ				X				X				X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: Caso a contingência seja relativa à aquisição de tecido de aramida
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Diminuir o número de coletes na meta	Ch PPCP	Assim que for plotado o problema	PPCP	Pois a meta é superior ao que os insumos permitem	Despacho com Ch DT	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2: Caso a contingência seja relativa à aquisição de placas balísticas e/ou pranchas de PEUAPM
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Diminuir o número de coletes na meta	Ch PPCP	Assim que for plotado o problema	PPCP	Pois a meta é superior ao que os insumos permitem	Despacho com Ch DT	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

SÉRGIO JOÃO BUFFON JUNIOR– 1º Ten
Adjunto Divisão Técnica

APÊNDICE 4 – RISCO (R01): falta de mão-de-obra disponível.
Gestor: Maj Da Matta

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 2 x 4 = 8			Resposta ao risco: Mitigar com realocação de militares de outras seções
Classificação final: Médio		P x I (com medidas de tratamento): 2 x 3= 6
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Pedido de militares de outras Seções	Adj PPCP Armto	Até __ /__ /__	Pq R Mnt/5	Não causar maiores impactos na produção		Solicitando ao Ch PPCP redistribuição do pessoal temporariamente	R$ 0,00

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de mão-de-obra disponível	Resultado	(Nr de militares efetivos/ Nr de militares previstos) X 100	100% até DEZ		X			X		X			X		X

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA
HIPÓTESE 1: Caso sejam perdidos militares EP
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Solicitar Sd EP ou Cb	Adj PPCP Armto	Assim que o problema for diagnosticado	PPCP	Para que não ocorra impacto na produção	Despacho com Ch PPCP	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2: Caso sejam perdidos militares EV
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Solicitar Sd EV	Adj PPCP Armto	Assim que o problema for diagnosticado	PPCP	Para que não ocorra impacto na produção	Despacho com Ch PPCP	R$ 0,00

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

MATHEUS AUGUSTO DA MATTA CARVALHO – Maj
Chefe do PPCP

Anexo F – MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

TC FERRARI
Dir Pq R Mnt/5
Aprovado em:
___/___/___

TC WENDELL
Ch Div Téc
DIVISÃO TÉCNICA
(1º Semestre de 2018)
APÊNDICE 1 – PROCESSOS / ATIVIDADES CRÍTICOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P15	R01	2	4	8	4º	Alto	Mitigar	FR01
P16	R02	2	5	10	2º	Alto	Evitar	FR02
P17	R03	2	5	10	3º	Alto	Mitigar	FR03
P18	R04	3	4	12	1º	Alto	Mitigar	FR04
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		10,00	-	Alto	-	-	MÉDIA						MÉDIA

APÊNDICE 2 – RISCOS PRIORITÁRIOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
P18	R04	3	4	12	1º	Alto	Mitigar	FR04
P16	R02	2	5	10	2º	Alto	Evitar	FR02
P17	R03	2	5	10	3º	Alto	Mitigar	FR03
P15	R01	2	4	8	4º	Alto	Mitigar	FR01
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		10,00	-	Alto	-	-	MÉDIA						MÉDIA

* Com a aplicação das medidas de controle (preventivo e detectivo) e de contingenciamento relacionados no Anexo C.
** Controle/Plano é considerado EFICAZ se apresenta resultados positivos em pelo menos 90% das ocorrências, caso contrário, é considerado INEFICAZ.

7. ANEXOS

A – Modelo Matriz DOFA
B – Modelo Matriz de Processos/Atividades e Riscos
C – Modelo Matriz de Fatores dos Riscos e Controles
D – Modelo Matriz de Análise e Tratamento de Riscos
E – Modelo Plano de Tratamento de Riscos
F – Modelo Matriz de Análise de Riscos e Controles
Modelo Apêndice 1 – Processos Críticos
Modelo Apêndice 2 – Portfólio de Riscos Prioritários (TOP 15)

Curitiba, PR, ___ de _________ de 2018

___________________________________________
JASON FERRARI RISSO – Ten Cel
Dir Pq R Mnt/5

Aprovado em:
___/___/___

Cel R/1 FEIJÓ
Ch EGRiC

Aprovado em:
___/___/___

Gen Bda ALÉSSIO
Pres CGRiC
Anexo A – MATRIZ DOFA
ASSESSORIA DE GESTÃO E PROJETOS
(1º Semestre de 2018)

Regras de preenchimento: / Q1: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui no aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q2: com que intensidade o Ponto Forte “X” contribui na redução dos impactos da ameaça “Y”. / Q3: com que intensidade o Ponto Fraco “X” dificulta o aproveitamento da oportunidade “Y”. / Q4: com que intensidade o Ponto Fraco “X” contribui na vulnerabilidade aos impactos da ameaça “Y”. / Correlação: → Nula = 0 → Positiva = 1 → Muito Positiva = 2 / Capacidades: → Ofensiva (Q1 – Q3) → Defensiva (Q2 – Q4)		OPORTUNIDADES					CONSOLIDAÇÃO	AMEAÇAS					CONSOLIDAÇÃO
		Novo sistema corporativo de gestão (GPEx)	Implantação da Política de Gestão de Riscos – EB	Participação em Prêmios de Qualidade	Capacitações gratuitas			Restrições orçamentárias	Suspensão dos cursos e capacitações da Fundação Trompowski	Rotatividade dos Ass Ges das OMDS	Integração inscipiente dos diversos sistemas de informação do EB
PONTOS FORTES	Qualificação da equipe
	Instalações físicas adequadas
	Premiação PPrQG 2017
	Bom ambiente de trabalho
	VOT a todas as OMDS
	Relacionamento direto com todos os setores
CONSOLIDAÇÃO
PONTOS FRACOS	Planejamento Estratégico subutilizado
	Resistência à cultura de medição de resultados
	Processos mapeados sem revisão
	Entregas das seções normalmente sob cobrança
CONSOLIDAÇÃO

Aprovado em:
___/___/___

Cel R/1 FEIJÓ
Ch EGRiC

Aprovado em:
___/___/___

Gen Bda ALÉSSIO
Pres CGRiC

Anexo B – MATRIZ DE PROCESSOS / ATIVIDADES E RISCOS
ASSESSORIA DE GESTÃO E PROJETOS
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE		OBJETIVO(S)		FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	RISCOS
						DESCRIÇÃO	COMENTÁRIO
FINALÍSTICO	Desenvolver as atividades específicas de gestão estabelecidas pelo Escalão Superior	PA / 1	Coordenar a execução das atividades do SE-EB e da PGR-EB	O1	Comprometimento da liderança e do público interno.	Entregas não executadas ou com problemas técnicos.	Demandas não executadas ou executadas de forma automática para justificar o “cumprimento da missão”, contudo, com resultados não críticos e de aplicação duvidosa.
GERENCIAL	Aprimorar a gestão de processos organizacionais do Cmdo 5ª RM	PA / 2	Estabelecer o SMDO da OM	O2	Cultura do gerenciamento com base em resultados.	Realização de medições descontínuas.	Falta de disciplina com a medição regular dos dados.
						Realização de medições irrelevantes.	Falta de criticidade na formulação de indicadores gerando valores inócuos para o gerenciamento.
APOIO / SUPORTE	Facilitar a execução e a padronização das atividades específicas da gestão na OM e nas OMDS	PA / 3	Prover orientação e meios para que os setores da OM e as OMDS executem as atividades específicas da gestão em proveito de suas respectivas missões	O3	Disseminação e nivelamento de conhecimentos técnicos.	Falha na correta interpretação e execução das demandas	Entregas em desconformidade geram retrabalho normalmente eivado de desgaste frente a levantamento de informações e prazos estipulados.

Aprovado em:
___/___/___

Gen Bda ALÉSSIO
Pres CGRiC
Aprovado em:
___/___/___

Cel R/1 FEIJÓ
Ch EGRiC

Anexo C – MATRIZ DE FATORES DOS RISCOS E CONTROLES
ASSESSORIA DE GESTÃO E PROJETOS
(1º Semestre de 2018)

	PROCESSO / ATIVIDADE	OBJETIVO	RISCOS / (EFEITOS)	CAUSA POTENCIAL	FATOR DE RISCO (CAUSA)			CONSEQUÊNCIA	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE DETECTIVO	PLANO DE CONTINGÊNCIA
					FONTE	VULNERABILIDADE	Nr
FINALÍSTICO	Desenvolver as atividades específicas de gestão estabelecidas pelo Escalão Superior	Coordenar a execução das atividades do SE-EB e da PGR-EB	Entregas não executadas ou com problemas técnicos.	Falta de homogeneidade no comprometimento dos integrantes da OM.	Processos	Baixa priorização do assunto frente às demandas diárias.	FR01	Ações apressadas gerando entregas sem o devido cuidado técnico com as informações prestadas.	Orientação individualizada em cada setor.	Revisão por ocasião da consolidação das informações.	Nova solicitação em caso de desconformidade da entrega.
					Pessoas	Falta de compreensão sobre a aplicação prática do trabalho demandado.	FR02	Rejeição ao tema que passa a ser considerado como trabalho inútil e desnecessário.	Realização de palestras e instruções.	Contato direto com os setores.	Diálogo expositivo direto.
GERENCIAL	Aprimorar a gestão de processos organizacionais do Cmdo 5ª RM	Estabelecer o SMDO da OM	Realização de medições descontínuas.	Resistência na aplicação do gerenciamento com base em resultados.	Pessoas	Falta de disciplina na medição constante dos resultados	FR03	Interrupção de série histórica que pode prejudicar as análises evolutivas.	Solicitação individualizada nos setores refratários.	Revisão por ocasião da consolidação das informações.	Nova solicitação em caso de não entrega.
			Realização de medições irrelevantes.		Processos	Dificuldade em estabelecer indicadores significativos	FR04	Realização de medições de indicadores irrelevantes.	-	-	-
APOIO	Facilitar a execução e a padronização das atividades específicas da gestão na OM e nas OMDS	Prover orientação e meios para que os setores da OM e as OMDS executem as atividades específicas da gestão em proveito de suas respectivas missões	Falha na correta interpretação e execução das demandas	Elementos executores sem os conhecimentos técnicos requeridos.	Pessoas	Designação de pessoal responsável não capacitado	FR05	Entregas em desconformidade gerando retrabalho e por vezes o descumprimento de prazos.	Orientação individualizada em cada setor.	Revisão por ocasião da consolidação das informações.	Nova solicitação em caso de desconformidade da entrega.

FONTES DE FATORES DE RISCO:	→ Processos	→ Pessoas	→ Sistemas de T.I.	→ Estrutura Organizacional	→ Estrutura Física	→ Tecnologia de produto ou de produção

Aprovado em:
___/___/___

Cel R/1 FEIJÓ
Ch EGRiC

Aprovado em:
___/___/___

Gen Bda ALÉSSIO
Pres CGRiC
Anexo D – MATRIZ DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE RISCOS
ASSESSORIA DE GESTÃO E PROJETOS
(1º Semestre de 2018)

OBJETIVO	Nº Obj	RISCOS	Nº / Risco	P	I	P x I	O Prio	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
Coordenar e orientar a execução das atividades do SE-EB e da PGR-EB	O1	Entregas não executadas ou com problemas técnicos.	R01	4	3	12	2º	Alto / Alto	Transferir para os integrantes da Alta Adm.	Cap Klein
Estabelecer o SMDO da OM	O2	Realização de medições descontínuas.	R02	4	3	12	3º	Alto / Alto	Mitigar com a implantação de sistema TI.	Ten Decarle
		Realização de medições irrelevantes.	R03	5	3	15	1º	Extremo / Alto	Compartilhar com os donos dos processos.	Ten Decarle
Prover conhecimento e meios para que os setores da OM e as OMDS operacionalizem as atividades específicas da gestão em proveito de suas respectivas missões	O3	Falha na correta interpretação e execução das demandas.	R04	3	3	9	4º	Alto / Alto	Mitigar com acompanhamento contínuo e realização de instruções.	Cap Klein
NÍVEL DE RISCO AGRUPADO			MÉDIA			12,0	-	Alto / Alto	-	-

DESCRI-TOR	DESCRIÇÃO – PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO – IMPACTO	NÍ-VEL
Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e, não raro, de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o processo.	Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, impactando fortemente outros processos, causando impactos de dificílima reversão nos objetivos.	5
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual ou conhecida em uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos.	4
Média	Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém constante. Seu histórico de ocorrência é de conhecimento da maioria dos gestores e operadores do processo.	Interrupção de operações ou atividades da organização, de projetos, programas ou processos, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.	3
Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do processo.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos pequenos nos objetivos.	2
Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência.	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos, relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas.	1

ESCALA PARA NÍVEL DE RISCO AGRUPADO:	Baixo → de 1 a 2,9	Médio → de 3 a 7,9	Alto → de 8 a 14,9	Extremo → de 15 a 25

TRATAMENTOS:	Evitar	Aceitar	Mitigar	Compartilhar	Transferir

Aprovado em:
___/___/___

Cel R/1 FEIJÓ
Ch EGRiC

Anexo E – PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
Aprovado em:
___/___/___

Gen Bda ALÉSSIO
Pres CGRiC
ASSESSORIA DE GESTÃO E PROJETOS
(1º Semestre de 2018)
(OBS: Riscos em ordem de prioridade)

APÊNDICE	CÓDIGO DO RISCO	PROCESSO	RISCO	CLASSIFICAÇÃO / (inicial/final)	TRATAMENTO	GESTOR
1	R03	Aprimorar a gestão de processos organizacionais do Cmdo 5ª RM	Realização de medições irrelevantes.	Extremo / Alto	Compartilhar com os donos dos processos.	Ten Decarle
2	R01	Coordenar a execução das atividades do SE-EB e da PGR-EB	Entregas não executadas ou com problemas técnicos.	Alto / Alto	Transferir para os integrantes da Alta Adm.	Cap Klein
3	R02	Aprimorar a gestão de processos organizacionais do Cmdo 5ª RM	Realização de medições descontínuas.	Alto / Alto	Mitigar com a implantação de sistema TI.	Ten Decarle
4	R04	Facilitar a execução e a padronização das atividades específicas da gestão na OM e nas OMDS	Falha na correta interpretação e execução das demandas.	Alto / Alto	Mitigar com acompanhamento contínuo e realização de instruções.	Cap Klein

APÊNDICE 1 – RISCO (R03): Realização de medições irrelevantes
Gestor: Ten Decarle

Classificação inicial: Extremo		P x I (sem medidas de tratamento): 5 x 3 = 15			Resposta ao risco: Compartilhar a revisão dos indicadores para os respectivos setores, com a Asse Ges Pjt realizando a orientação.
Classificação final: Alto		P x I (com medidas de tratamento): 4 x 3= 12
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Determinar que cada setor informe qual/quais indicador(es) utiliza para cada processo nas respectivas fichas documentais dos mesmos.	Ch Asse Ges Pjt e Ch EM	Até __ /__ /__	Cmdo 5ª RM	Complementar as informações do mapeamento dos processos e levar os responsáveis a uma reflexão inicial sobre o controle dos processos operacionais.		Expedindo DIEx com orientações sobre a atividade.	R$ 0,00 (custo administrativo)
	Donos de processos operacionais	Até __ /__ /__	Em cada setor do Cmdo 5ª RM			Enviando as fichas documentais atualizadas para a Asse Ges Pjt	R$ 0,00 (custo administrativo)
	Adj Asse Ges Pjt	Até __ /__ /__	Asse Ges Pjt	Atualizar as novas fichas documentais no repositório de dados		Salvando os arquivos remetidos pelos setores	R$ 0,00 (custo administrativo)

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de processos com fichas documentais atualizadas com as informações sobre indicadores	Resultado	(Nr de processos atualizados / Nr total de processos mapeados) * 100	100% até OUT			*		*		*		*	*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA

HIPÓTESE 1: Caso determinado setor não tenha armazenadas suas fichas processuais em arquivo digital editável.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Fornecer os arquivos armazenados no repositório.	Adj Asse Ges Pjt	Assim que detectado o problema.	Asse Ges Pjt	Prover o setor de material para execução da ação determinada.	Transferência de arquivos digitais (pen drive ou e-mail).	R$ 0,00 (custo administrativo)

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2: Caso parcela dos responsáveis não possuam conhecimento para qualificarem os indicadores apresentados.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Realizar orientação personalizada.	Adj Asse Ges Pjt	Assim que detectado o problema.	Asse Ges Pjt	Prover conhecimento técnico sobre qualificação de indicadores.	Assessoramento verbal.	R$ 0,00 (custo administrativo)

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

**Incluir indicação de Boletim Interno que tenha publicado o resultado de determinado treinamento e/ou outras informações.

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

ELGSON DECARLE DE OLIVEIRA – 1º Ten
Adj Assessoria de Gestão e Projetos

APÊNDICE 2 – RISCO (R01): Entregas não executadas ou com problemas técnicos.
Gestor: Cap Klein

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 4 x 3 = 12			Resposta ao risco: Transferir a responsabilidade das entregas para as chefias dos setores da OM.
Classificação final: Alto		P x I (com medidas de tratamento): 4 x 3= 12
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Repassar as demandas diretamente às chefias dos setores em detrimento ao repasse direto aos militares de ligação (pontos focais relacionados para assuntos de gestão).	Ch Asse Ges Pjt e Ch EM	De acordo com a entrega.	Cmdo 5ª RM	Envolver e responsabilizar as chefias dos setores.		Expedindo DIEx e/ou OS com orientações sobre as entregas.	R$ 0,00 (custo administrativo)
Estabelecer, na medida do possível, prazos com tempo hábil para detecção e correção de falhas no momento da compilação das informações	Adj Asse Ges Pjt	No planejamento das ações	Asse Ges Pjt	Manter tempo mínimo para orientação e recondução das entregas aos setores em atraso ou com falhas técnicas.		Coordenação com base no calendário de atividades e entregas.	R$ 0,00 (custo administrativo)

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de entregas não executadas	Resultado	(Nr de entregas não executadas / Nr total de entregas) * 100	5% por demanda			*			*			*			*
% de entregas com problemas técnicos	Resultado	(Nr de entregas problemáticas / Nr total de entregas) * 100	25% por demanda			*			*			*			*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA

HIPÓTESE 1: Caso haja dúvidas sobre a execução das demandas e/ou estas tenham sido entregues com inconsistências.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Realizar orientação personalizada.	Adj Asse Ges Pjt	Assim que detectado o problema.	Asse Ges Pjt	Prover conhecimento técnico sobre qualificação de indicadores.	Assessoramento verbal.	R$ 0,00 (custo administrativo)

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

HIPÓTESE 2: Caso determinados setores não tenham realizado as entregas no prazo.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Levar o assunto à reunião da Alta Administração.	Ch Asse Ges Pjt	Após término do prazo.	Local da reunião	Alertar os setores refratários em ambiente propício à ação de comando.	Assessoramento verbal.	R$ 0,00 (custo administrativo)

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

**Incluir indicação de Boletim Interno que tenha publicado o resultado de determinado treinamento e/ou outras informações.

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

WALDEMAR CARLOS KLEIN – Cap
Adj Assessoria de Gestão e Projetos

APÊNDICE 3 – RISCO (R02): Realização de medições descontínuas.
Gestor: Ten Decarle

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 4 x 3 = 12			Resposta ao risco: Mitigar com a implantação de sistema de TI.
Classificação final: Alto		P x I (com medidas de tratamento): 3 x 3 = 9
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Construção de sistema informatizado de apoio local.	STI	Até __ /__ /__	STI	Prover a Gestão de ferramenta de apoio para coleta e armazenamento de informações.		Programação.	R$ 0,00 (custo administrativo)
Testes do sistema.	STI e Asse Ges Pjt	Até __ /__ /__	Cmdo 5ª RM	Verificar o funcionamento e a aderência do sistema frente às necessidades levantadas.		Simulações e programação.	R$ 0,00 (custo administrativo)
Implantação do sistema resultante.	Asse Ges Pjt	Até __ /__ /__	Cmdo 5ª RM	Operacionalizar a utilização da ferramenta.		Emissão de OS e acompanhamento de sua execução.	R$ 0,00 (custo administrativo)

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de execução do cronograma de implantação do sistema	Resultado	(Nr de etapas alcançadas / Nr de etapas previstas) * 100	100% do previsto				*				*				*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA

HIPÓTESE 1: Caso haja o surgimento de atividade de maior prioridade junto à STI que impeçam a continuidade prevista na programação do sistema.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Discutir o cronograma de ações.	Ch STI e Adj Asse Ges Pjt	Quando do surgimento de atividade prioritária.	STI	Minimizar, na medida do possível, prejuízos de tempo de execução.	Diálogo.	R$ 0,00 (custo administrativo)

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

**Incluir indicação de Boletim Interno que tenha publicado o resultado de determinado treinamento e/ou outras informações.

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

ELGSON DECARLE DE OLIVEIRA – 1º Ten
Adj Assessoria de Gestão e Projetos

APÊNDICE 4 – RISCO (R04): Falha na correta interpretação e execução das demandas.
Gestor: Cap Klein

Classificação inicial: Alto		P x I (sem medidas de tratamento): 3 x 3 = 9			Resposta ao risco: Mitigar com acompanhamento contínuo e realização de instruções.
Classificação final: Alto		P x I (com medidas de tratamento): 3 x 3= 9
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?		COMO?	CUSTO?
Realizar visita de acompanhamento aos setores.	Adj/Aux Asse Ges	Durante o período de execução de cada demanda.	Cmdo 5ª RM.	Ação proativa no sentido de detectar prováveis falhas de entendimento e erros de execução.		Contato direto com os responsáveis.	R$ 0,00 (custo administrativo)
Realizar capacitações direcionadas às demandas.	Adj Asse Ges	Previamente à execução de cada demanda.	Cmdo 5ª RM.	Ação proativa no sentido de orientar sobre a execução de determinada demanda.		Exposição oral ao efetivo.	R$ 0,00 (custo administrativo)

INDICADORES	TIPO	FÓRMULAS	METAS	MEDIÇÕES REGULARES
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de entregas não executadas	Resultado	(Nr de entregas não executadas / Nr total de entregas) * 100	5% por demanda			*			*			*			*
% de entregas com problemas técnicos	Resultado	(Nr de entregas problemáticas / Nr total de entregas) * 100	25% por demanda			*			*			*			*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
DATA	MEDIÇÃO CRÍTICA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	Doc QUE COMUNICOU (sfc)
__ /__ /__

__ /__ /__

PLANO DE CONTINGÊNCIA

HIPÓTESE 1: Caso determinado setor tenha produzido resultados em desacordo, mesmo após orientação.
O QUE? (ações e restrições)	QUEM?	QUANDO?	ONDE?	POR QUE?	COMO?	CUSTO?
Realizar nova orientação personalizada.	Adj Asse Ges Pjt	Assim que detectado o problema.	Asse Ges Pjt	Prover conhecimento técnico sobre qualificação de indicadores.	Assessoramento verbal.	R$ 0,00 (custo administrativo)

TREINAMENTOS E AVALIAÇÕES
DATA	AVALIAÇÃO*	AVALIADOR	OBSERVAÇÕES**
___ /___ /___
___ /___ /___

*Menções globais:	Insuficiente (I) = 0	Ruim (R) = 3	Bom (B) = 5	Muito Bom (MB) = 8	Excelente (E) = 10
Cumprimento dos requisitos:	Abaixo de 20%	Entre 20% e abaixo de 50%	Entre 50% e abaixo de 70%	Entre 70% e abaixo de 90%	Acima de 90%

**Incluir indicação de Boletim Interno que tenha publicado o resultado de determinado treinamento e/ou outras informações.

Curitiba-PR, __ de ________ de 2018.

WALDEMAR CARLOS KLEIN – Cap
Adj Assessoria de Gestão e Projetos

Aprovado em:
___/___/___

Cel R/1 FEIJÓ
Ch EGRiC
Anexo F – MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS E CONTROLES
Aprovado em:
___/___/___

Gen Bda ALÉSSIO
Pres CGRiC
ASSESSORIA DE GESTÃO E PROJETOS
(1º Semestre de 2018)
(OBS: Riscos em ordem de prioridade)

APÊNDICE 1 – PROCESSOS / ATIVIDADES CRÍTICOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
PA1 / O1	R01	4	3	12	2º	Alto	Transferir	FR01
								FR02
PA2 / O2	R02	4	3	12	3º	Alto	Mitigar	FR03
	R03	5	3	15	1º	Extremo	Compartilhar	FR04
PA3 / O3	R04	3	3	9	4º	Alto	Mitigar	FR05
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		12,0	-	Alto	-	-	MÉDIA						MÉDIA

APÊNDICE 2 – RISCOS PRIORITÁRIOS

PROCESSO / - OBJETIVO	RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO INERENTE					TRATA MENTO	FATOR DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL ESTIMADO*				AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES/PLANOS**		AVALIAÇÃO DO RISCO RESIDUAL EFETIVO
		P	I	P x I	O Prio	MAGNITUDE			P	I	P x I	MAGNITUDE	PREVENTIVO	DETECTIVO / CONTINGÊNCIA	P	I	P x I	MAGNITUDE
PA2 / O2	R03	5	3	15	1º	Extremo	Compartilhar	FR04
PA1 / O1	R01	4	3	12	2º	Alto	Transferir	FR01
								FR02
PA2 / O2	R02	4	3	12	3º	Alto	Mitigar	FR03
PA3 / O3	R04	3	3	9	4º	Alto	Mitigar	FR05
NÍVEL DE RISCO INERENTE		MÉDIA		12,0	-	Alto	-	-	MÉDIA						MÉDIA

* Com a aplicação das medidas de controle (preventivo e detectivo) e de contingenciamento relacionados no Anexo C.
** Controle/Plano é considerado EFICAZ se apresenta resultados positivos em pelo menos 90% das ocorrências, caso contrário, é considerado INEFICAZ.